**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛОБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ШУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

155933 Ивановская обл. Шуйский мун. район пос. Колобово ул.1 Фабричная д. 35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛОБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 06.11.2018года № 184

пос. Колобово

О внесении изменений в постановление от 01.11.2013 № 125 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории Колобовского городского поселения»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Колобовского городского поселения от 06.09.2013 № 99 «О переходе к формированию бюджета поселения на основе муниципальных программ Колобовского городского поселения», Администрация Колобовского городского поселения постановляет:

1. Изложить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог на территории Колобовского городского поселения» в новой редакции. (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящей программы возложить на заведующуюотделом по МХ, ГД, земельным и имущественным отношениям Курганскую О.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Колобовского городского поселения» и разместить на официальном сайте поселения.

Глава Колобовского

городского поселения И.А.Сергеева

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

Колобовского городского поселения

от «06».11.2018г. № 184

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛОБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие автомобильных дорог на территории Колобовского городского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Паспорт муниципальной программы Колобовского городского поселения** | |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог на территории Колобовского городского поселения на 2014-2016 годы» |
| Срок реализации программы | 2014-2022 годы |
| Администратор программы | Администрация Колобовского городского поселения |
| Исполнители программы | Администрация Колобовского городского поселения |
| Перечень подпрограмм | «Содержание и ремонт дорог, мостов и переходов внутри населенных пунктов поселения»  «Обеспечение безопасности дорожного движения» |
| Цель (цели) программы | Создание дорожной сети, соответствующей потребностям населения; повышение безопасности дорожного движения; сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом, формирование благоприятных условий для стабильного социально-экономического развития Колобовского городского поселения Шуйского муниципального района. |
| Объем ресурсного обеспечения программы | Для  решения поставленных задач требуется :  2014г. – 4193249,86 руб, в т.ч средства областного бюджета – 1000 000 ,00 руб.., в  2015г. – 4538337,58 руб. в т.ч средства областного бюджета – 2600 000 ,00 руб.., в  2016г. – 2055562,27 руб.  2017 г. – 6596501,29 руб., в том числе средства федерального бюджета – 3150000,00 руб.  2018г.- 2372280,04 руб.  2019г.- 2295299,50 руб.  2020г.- 2279133,02 руб.  2021г. – 2279734,02 руб.  2022 г – 2279734,02 руб.  Общий объем финансирования определяется решением Совета депутатов Колобовского городского поселения на очередной финансовый год.  Источник финансирования:   бюджет Колобовского городского поселения |

**1. Обоснование актуальности разработки Программы**

Хорошее состояние дорожной сети – необходимое условие успешного развития экономики и улучшения условий жизни населения.

Увеличение количества автотранспортных средств и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения. Экологическая ситуация существенно ухудшается при снижении скоростей движения транспорта. В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к увеличению затрат на автомобильные перевозки 1,3 – 1,5 раза, а потерь от дорожно-транспортныхпроисшествий – на 12% – 15 %.

Недостаточный уровень развития дорожной сети по сравнению с темпами роста парка автотранспортных средств, приводит к сдерживанию социально экономического развития поселения.

Указанные проблемы обуславливают необходимость решения их программными методами.

**2. Цели и задачи, сроки этапы реализации Программы**

Целями Программы являются:

- улучшение условий проживания и качества жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующей потребностям населения Колобовского городского поселения Шуйского муниципального района;

- сокращение транспортных издержек, улучшения качества и снижение времени перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

- обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пунктами;

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

- снижение отрицательноговоздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду;

- формирование условий для стабильного социально-экономического развития и инвестиционной привлекательности Колобовского городского поселения Шуйского района посредством создания необходимой дорожной инфраструктуры.

Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:

- оформление дорог в муниципальную собственность;

- проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонтаобъектов дорожной сети Колобовского городского поселения Шуйского муниципального района;

- расширение сети дорог с твердым покрытием, их ремонт и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований.

Срок реализации Программы: 2014-2020 года.

**2.1. Целевые индикаторы (показатели) реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед.  изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | |  |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 51,426 | 51,426 | 51,426 | 51,426 | 51,426 | 51,426 | 51,426 | 51,426 | 51,426 | | 51,426 |
| 2 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительстваи реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транср\портно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | км | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | |
| 7 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | % | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | |

**3**. **Оценка социально-экономической эффективности Программы**

Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной (социально-экономической) эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий.

Результаты реализации Программы окажут положительное влияние не только на решение проблем в сфере транспорта, но и на развитие смежных отраслей экономики (сельское хозяйство, строительство, перерабатывающая промышленность, сфера услуг), а также на социальные процессы и в конечном итоге на макроэкономические показатели.

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит:

- сократить удельные затраты времени на пассажирские и грузовые перевозки;

- повысить уровень безопасности дорожного движения;

- увеличить пропускную способность муниципальных автомобильных дорог;

- расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием.

Реализация Программы способствует решению важнейших социально-экономических задач: улучшение условий проживания и повышение уровня жизни населения, повышение инвестиционной привлекательности и экономической самостоятельности Колобовского городского поселения Шуйского муниципального района.

**4. Критерии выполнения Программы**

Критерием оценки эффективности реализации Программы является количество построенных, отремонтированных и реконструированных муниципальных дорог.

**5. Механизм реализации Программы**

Заказчиком Программы является администрация Колобовского городского поселения Шуйского муниципального района.

Заказчик осуществляет:

- контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы;

- разработку и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации;

- подготовку предложений в перечень объектов ремонта и реконструкции дорожной сети на очередной финансовый год для отбора первоочередных объектов, финансируемых в рамках программы в очередном финансовом году;

- мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы.

**6.Ресурсное обеспечение программы**

Объем бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Программы, подлежит ежегодному уточнению при принятии бюджетов на очередной финансовый год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы | Источник  ресурсного  обеспечения | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017 г. | 2018г | 2019г | 2020г | 2021 | 2022 |
| 1 | Содержание ремонт дорог внутри населенных пунктов поселения, мостов и переходов | Бюджет поселения  Областной бюджет | 3018296,00  1000000,00 | 1770676,83  2600000,00 | 1986014,02 | 6564701,29 | 2370280,04 | 2255299,50 | 2249133,02 | 2249734,02 | 2249734,02 |
| 2 | Обеспечение безопасности дорожного движения | Бюджет поселения | 174953,86 | 167660,75 | 69548,25 | 31800,00 | 20000,00 | 40000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,0 |

**1.Паспорт подпрограммы**

**«Содержание и ремонт дорог, мостов и переходов внутри населенных пунктов поселения»**

**Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы**

Хорошее состояние дорожной сети – необходимое условие успешного развития экономики и улучшения условий жизни населения.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Содержание и ремонт дорог, мостов и переходов внутри населенных пунктов поселения» |
| Срок реализации программы | 2014-2022 годы |
| Администратор программы | Администрация Колобовского городского поселения |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Колобовского городского поселения |
| Цель (цели) подпрограммы | Сохранение и развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах Колобовского городского поселения |
| Объем ресурсного обеспечения программы | Для  решения поставленных задач требуется:  2014г. – 4018296,00 руб.в т.ч. средства областного бюджета- 1000000 руб.  2015г. – 4370676,83 руб. в т.ч. средства областного бюджета – 2600 000 руб.  2016г. – 1986014,02 руб.  2017 г. – 6564701,29 руб., в том числе средства федерального бюджета – 3150000,00 руб.  2018г.- 2370280,04 руб.  2019г.- 2255299,50 руб.  2020г.- 2249133,02 руб.  2021 г – 2249133,02 руб.  2022 г – 2249133,02 руб  Общий объем финансирования определяется решением Совета депутатов Колобовского городского поселения на очередной финансовый год.  Источник финансирования:   бюджет Колобовского городского поселения |

**Цели и задачи реализации Подпрограммы**

1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, путём выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий.
2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  предусматривается выполнением следующих мероприятий:

а) своевременная  снегоочистка дорог в зимний период;

б) грейдирование с планировкой и отсыпка дорог в летний период;

в) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**Ожидаемые конечные результаты.**

1. Комфортность и безопасность условий проживания граждан.
2. Снижение социальной напряжённости в обществе.
3. Продление сроков экономически эффективной эксплуатации дорог общего пользования местного значения.

**Ресурсное обеспечение подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы | Источник  ресурсного  обеспечения | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017 г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | | | | 2022 |
| 1 | Расчистка дорог от снега внутри населенных пунктов поселения | Бюджет поселения | 1372986,47 | 634866,78 | 868269,42 | 759935,10 | 934657,69 | 1350341,16 | 1399133,02 | 1399734,02 | | | | 1399734,02 |
| 2 | Ремонт дороги по ул.1-й Фабричной  в районе д.№43 и д.д. №71-75 | Бюджет поселения | 1010 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Ремонт дороги по ул. Текстильная (до кладбища) |  |  | 0,00 | 0,00 | 319251,83 |  | 0,00 | 0,00 | | | | 0,0 |
| 3 | Ямочный ремонт дороги по ул.1 Фабричная |  | 161777,53 | 376642,84 | 449998,05 | 307635,66 | 00,0 | 00,00 | 000,00 | 00,00 | | | | 0,0 |
| 4 | Ремонт придомовых территорий | Бюджет поселения | 314 407 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | 0,0 |
| 6 | Ремонт дорог в щебеночном исполнении в д. Мягково, с. Центральный | Бюджет поселения | 343788 | 166148,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | 0,0 |
| 7 | Ремонт дорог в щебеночном исполнении п. Колобово, ул. Пионерская от д.№ 2 до д.№ 6 ул. Фрунзе, прогон к ул. Новая Калининская ул.Набережная, | Местный бюджет  Областной бюджет | 667869 | 77750,0  219700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | ,0 | | | |
| 8 | Приобретение щебня |  | 136700,00 | 100000,00 | 225000,00 | 344000,00 | 1015538,48 | 324193,34 | 300000,0 | 300000,0 | | | 300000,0 | | |
| 9 | Ремонт дорог в щебеночном исполнении п. Колобово ул. Зеленая, ул. Комсомольская | Бюджет поселения |  |  | 299944,55 | 666501,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 10 | Ремонт дороги по ул.1 Фабричная в п. Колобово, ул.1Фабричная(разворотное кольцо) в п.Колобово | Местный бюджет  Областной бюджет | 0 | 264494,21  2380300,0 | 0 |  |  |  |  |  | | |  | | |
| 11 | Ремонт дороги с. Студенцы | Бюджет поселения | 0 | 0 | 39400,00 | 397462,53 | 0,00 |  | 0,00 |  | | |  | | |
| 12 | Ремонт мостиков и переходов | Бюджет поселения | 0 | 129500,00 | 99653,00 | 95000,00 | 7160,73 | 244000,0 | 0,00 | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 13 | Разработка ПСД на ремонт дорог местного значения общего пользования | Бюджет поселения | 9835,00 | 21275,00 | 3749,00  0,0 | 34179,00 | 128405,06 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | | |  | | |
| 14 | Ремонт дороги с. Центральный в асф-бетн исполнении | Бюджет поселения |  |  |  | 439719,93 | 00,00 |  |  |  | | |  | | |
| 15 | Ремонт дороги п. Колобов, ул. 1-я Фабричная | Федеральный бюджет  Бюджет поселения |  |  |  | 3150000,00  19831,62 |  |  |  |  | |  | | | |
| 15 | Подсыпка дорог песочно-соляной смесью | Бюджет поселения |  |  |  | 266219,53 | 284518,08 |  |  |  |  | | | | |
| 16 | Выполнение работ по выравниванию территории | Бюджет поселения |  |  |  | 16382,88 |  |  |  |  |  | | | | |
| 17 | Строительный контроль | Бюджет поселения |  |  |  | 67834,00 |  |  |  |  |  | | | | |
|  | Итого |  | 4018296,00 | 4370676,83 | 1986014,02 | 6564701,29 | 2370280,04 | 2215299,50 | 2249133,02 | 2249734,02 | 2249734,02 | | | | |

**2.Паспорт подпрограммы**

**«Обеспечение безопасности дорожного движения»**

**Цели и задачи реализации Подпрограммы**

Обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни и здоровья жителей поселения.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение безопасности дорожного движения» |
| Срок реализации программы | 2014-2022 годы |
| Администратор программы | Администрация Колобовского городского поселения |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Колобовского городского поселения |
| Цель (цели) подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| Объем ресурсного обеспечения программы | Для  решения поставленных задач требуется:  2014г. – 174953,86 руб.  2015г. – 167660,75 руб.  2016г. – 69548,25руб.  2017 г. – 31800,00 руб.  2018 г.- 2000,00 руб.  2019 г.- 40000,00 руб.  2020 г.- 30000,00 руб.  2021 г – 30000,00 руб.  2022 г – 30000,00 руб  Общий объем финансирования определяется решением Совета депутатов Колобовского городского поселения на очередной финансовый год.  Источник финансирования:   бюджет Колобовского городского поселения |

**Ожидаемые конечные результаты.**

Комфортность и безопасность условий проживания граждан.

**Ресурсное обеспечение подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы | Источник  ресурсного  обеспечения | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017 г. | 2018 г | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | Приобретение знаков дорожного движения и сопутствующих материалов, в т.ч. краски, нанесение разметки | Бюджет поселения | 174953,86 | 20390,60 | 0,00 | 31800,00 | 2000,00 | 40000,00 | 30000,00 | 30000,0 | 30000,00 |
| 2 | Установка знаков дорожного движения | Бюджет поселения | 0,00 | 98700,00 | 34548,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Приобретение и установка остановочного павильона в п. Колобово | Бюджет поселения | 0,00 | 48570,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры |  |  |  | 35000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Выполнение строительного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 174953,86 | 167660,75 | 69548,25 | 31800,00 | 2000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,0 |