РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛОБОВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ШУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

155933 Ивановская обл. Шуйский мун. район пос. Колобово ул.1 Фабричная д. 35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛОБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от26.07.2016 года  №169

пос. Колобово

О внесении изменений в постановление от 04.04.2013г. №44 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Колобовского городского поселения на 2014 - 2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ  «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В постановление администрации Колобовского  городского поселения от 04.04.2013г. № 44 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Колобовского городского поселения на 2014 - 2015 годы» внести следующие изменения:

- наименование муниципальной адресной программы изложить в следующей редакции: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда   на территории Колобовского городского поселения на 2014 - 2017 годы»

- приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Колобовского городского поселения» и на официальном  сайте Администрации Колобовского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Колобовского городского поселения                                          И.А. Сергеева

- Приложение

к постановлению администрации

Колобовского городского поселения

От26.07.2016г. № 169

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ

КОЛОБОВСКОГО ГОРОДСКОГОПОСЕЛЕННИЯ

НА 2014 -2017 ГОДЫ"

- Паспорт  муниципальной адресной программы

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на территории Колобовского городского поселения

на 2014-2017 годы"

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Колобовского городского поселения на 2014 - 2017 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
| Заказчик Программы | Администрация Колобовского городского поселения |
| Разработчики Программы | Администрация Колобовского городского поселения |
| Основные планируемые показатели Программы | Приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; выкуп жилых помещений у собственников, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации; число переселенных граждан в результате выполнения Программы 8 человек; общая площадь освобожденных жилых помещений в рамках реализации Программы – 64,2кв.м; ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым в соответствии с действующим законодательством до 01.01.2012 |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общая сумма расходов на реализацию Программы на 2016 год - 1 809 477,00 руб., в том числе: на 2013 год: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) – 1 421 525,00 руб средства бюджета Ивановской области – 261 288,00 руб., средства бюджета Колобовского городского поселения – 126 644,00 руб. |
| Исполнители Программы | Администрация Колобовского городского поселения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Число переселенных граждан в результате выполнения Программы - 8 человек; общая площадь освобождаемых жилых помещений в рамках реализации Программы – 64,2 кв. м; ликвидация аварийного и подлежащего сносу жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012 в установленном порядке в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |
| Система контроля за реализацией Программы | Департамент ЖКХ Ивановской области, Департамент строительства и архитектуры Ивановской области, Администрация Колобовского городского поселения |

1. Сведения о Колобовском городском поселении

Колобовское городское поселение  входит в состав Шуйского муниципального района Ивановской области.

Реформирование  жилищно – коммунального хозяйства на территории Колобовского  городского поселения проходит в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства».

На 01.01.2012 г., по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области, численность постоянного населения Колобовского городского поселения составляет 3 490 человек. Количество домов – 1886 дома, из них многоквартирных домов – 80 (24337,8 кв.м.), частный сектор – 1806 дома (66822 кв.м.).

- 2. Характеристика проблемы

Жилищный фонд Колобовского городского поселения составляет   24337,8 кв. м общей площади жилых помещений. На 01.01.2012 г. 1(один) многоквартирный дом , расположенный на территории Колобовского городского поселения, признан  в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, его  общая площадь составляет 103,7 кв. м.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. Аварийный дом  ухудшает внешний облик поселка, сдерживает развитие инфраструктуры.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем. Часть аварийного жилищного фонда в Колобовском городском поселении составляет жилье, занимаемое на условиях договоров социального найма и являющееся муниципальной собственностью. Однако Администрация Колобовского городского поселения не располагает достаточными финансовыми ресурсами для решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда. Поэтому решение этой проблемы требует консолидации финансовых ресурсов федерального и регионального уровней.

Данная Программа поможет обеспечить переселение граждан из аварийного жилищного фонда путем направления средств на приобретение жилых помещений и выкуп жилых помещений у собственников.

Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда  приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

Реестр аварийных домов на территории Колобовского  городского поселения, претендующих на получение финансовой поддержки за счет Фонда приведен в приложении 2 к Программе.

- 3. Основные цели и задачи Программы

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда   позволит осуществить комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, создать условия для приведения существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Реализация Программы позволит решить цели и задачи, которые приведены в таблице 1.

- Таблица 1

| Цели Программы | Организационное и финансовое обеспечение выполнения обязательств Колобовского городского поселения по обеспечению жилищных прав граждан, выселяемых из занимаемых жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, путем переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории Колобовского городского поселения |
| --- | --- |
| Задачи реализации Программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Колобовского городского поселения |
|  | Формирование финансовых ресурсов для обеспечения переселяемых из аварийного жилищного фонда граждан благоустроенными применительно к условиям Колобовского городского поселения жилыми помещениями |
|  | Поэтапная ликвидация многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |

- 4. Сроки и этапы реализации Программы

Организационные мероприятия по реализации Программы на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, сроки их выполнения и ответственные исполнители отражены в таблице 2.

- Таблица 2

| N п/п | Организационные мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка перечня многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | 2012 год | Администрация Колобовского городского поселения |
| 2 | Нормативно-правовое обеспечение реформирования жилищно-коммунального хозяйства для проведения переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 2012 год | Администрация Колобовского городского поселения |
| 3 | Мониторинг реализации Программы | Постоянно | Администрация Колобовского городского поселения |
| 4 | Подготовка отчетности о ходе реализации Программы, выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и расходовании средств на реализацию Программы | постоянно | Администрация Колобовского городского поселения |
| 5 | Проведение в установленном порядке корректировки Программы | постоянно | Администрация Колобовского городского поселения |

- 5. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Основными критериями эффективности реализации Программы являются:

- количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;

- размер привлекаемых ресурсов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В результате реализации Программы на территории Колобовского городского поселения на предоставленную финансовую поддержку граждане, проживающие на 01.01.2012 г. в аварийных многоквартирных домах, указанных в приложении 1 к настоящей Программе, должны быть переселены в благоустроенные применительно к условиям Колобовского городского поселения жилые помещения.

Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на предоставление финансовой поддержки представлены в приложении 3 к настоящей Программе.

- 6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы по переселению граждан из аварийных жилых домов осуществляется путем приобретения жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, выкуп жилых помещений у собственников, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

Средства, полученные из бюджета Ивановской области, поступившие от Фонда и предусмотренные в бюджете Колобовского городского поселения на финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда, используются на приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Изъятие жилых помещений, находящихся в признанных аварийными многоквартирных домах, осуществляется органами местного самоуправления в порядке, предусмотренном частями 1 - 3, 5 – 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

- 7. Обоснование объемов и источников финансирования Программы

Финансовая поддержка Колобовского городского поселения на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда составляет 78,56% от общего объема финансирования. Долевое финансирование составляет 21,44% от общего объема финансирования:

-  за счет средств бюджета Ивановской области      – 14,44%;

-  за счет средств бюджета Колобовского городского поселения –  7%.

Объем финансирования мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда определяется в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и приведен в таблице 3.

- Таблица 3

| Наименование муниципального образования Ивановской области | Объем финансирования Программы на 2014 год, руб. | В том числе за счет средств, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фонда | областного бюджета | местного бюджета |
| Колобовское городское поселение – 2016 год | 1 809477 | 1 421 525 | 261288 | 126664 |
| Всего | 1 809477 | 1 421 525 | 261 288 | 126664 |

Предусмотренные в рамках Программы средства Фонда, средства областного бюджета и средства бюджета Колобовского городского поселения будут направлены на реализацию муниципальной  адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда   на территории Колобовского городского поселения на 2014-2017 годы", утвержденной постановлением администрации Колобовского городского поселения от 04.04.2013_№ 44

Основной финансовый показатель, от которого зависит стоимость проведения мероприятий, предусмотренных Программой, - размер стоимости 1 кв. метра общей площади жилых помещений, на приобретение которых размещается муниципальный заказ.

# Объем финансовых средств, запланированный для реализации Программы на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, рассчитан как произведение общей площади многоквартирных домов, признанных аварийными, на стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Ивановской области, которая установлена Приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2014 г. N 67/пр "О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2014 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и составляет 28185 рублей.

Обоснование объема средств на реализацию Программы представлено в приложении 2 к настоящей Программе.

- 8. Информационное и методическое обеспечение Программы

Информация о подготовке и реализации Программы представляется собственникам жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, с использованием всех доступных средств массовой информации, включая:

- официальные сайты в сети Интернет исполнительных органов государственной власти Ивановской области,  Администрации Колобовского городского поселения;

- официальные печатные издания Ивановской области, Колобовского городского поселения.