**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛОБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ШУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

155933 Ивановская обл. Шуйский мун. район пос. Колобово ул.1 Фабричная д. 35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛОБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 25.02.2015 года № 20

пос. Колобово

**О плане мероприятий по минимизации рисков и реагированию  
на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья 2015 года  
на территории Колобовского городского поселения**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в действующей редакции), распоряжения Правительства Ивановской области от 28.01.2015 №12-рп «О плане мероприятий по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья 2015 года на территории Ивановской области» и в целях своевременной и качественной подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья и безопасности людей на водных объектах Колобовского городского поселения Администрация Колобовского городского поселения **постановляет:**

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по минимизации рисков и реагированию  
на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья 2015 года  
на территории Колобовского городского поселения (приложение 1);

1.2. Состав противопаводковой комиссии Колобовского городского поселения(приложение 2);

1.3. График работы оперативного штаба по обследованию территорий по вопросам готовности к безаварийному пропуску весеннего половодья к пропуску половодья 2015 года (приложение 3).

2.Руководителям учреждений образования, директору МКУ «КДЦ КГП» Рожковой О.В. совместно с инспекцией Шуйского участка Центра ГИМС провести со всеми учащимися профилактическую работу, в том числе в форме занятий, бесед, лекций об опасности и запрещении выхода детей на открытый лёд;

-разместить материалы на информационных стендах образовательных учреждений и учреждений культуры;

3. Создать оперативный штаб по организации безаварийного пропуска весеннего половодья при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Колобовском городском поселении в составе:

- глава администрации Колобовского городского поселения Сергеева И.А.;

- заместитель главы администрации, начальник отдела финансово-экономической деятельности Акифьева Е.В.;

- начальник отдела по МХ, ГД, земельным и имущественным отношениям Сушин С.Г.;

- старший участковый уполномоченный полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Шуйский» Ефремов А.А.;

- начальник ПЧ -28 ФГКУ «4-й отряд федеральной противопожарной службы Ивановской области» Малов Ю.М.;

- аведующая Колобовским филиалом ОБУЗ «Шуйская ЦРБ» Разумова С.Л.;

- старший государственный инспектор по маломерным судам Шуйского участка Центра ГИМС Латышев М.В. (по согласованию);

- начальник спасательной станции г.Шуя Шелухин А.В (по согласованию);

- главный специалист территориального отдела управления Роспортебнадзора по Шуйскому МР Дюжев П.Ю. (по согласованию);

- начальник Шуйского участка ОАО «Дормострой» Кукушкин П.Л. (по согласованию).

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника отдела финансово-экономической деятельности Акифьеву Е.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

**Глава администрации**

**Колобовского городского поселения И.А.Сергеева.**

Приложение 1

к постановлению Администрации

Колобовского городского поселения

от 25.02. 2015 №\_\_\_

План

мероприятий **по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья**

**2015 года на территории Колобовского городского поселения**

| №  п/п | Наименование планируемых мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок  исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Организационные мероприятия** | | | | |
| 1 | Подготовка гидротехнических сооружений к пропуску весеннего половодья | эксплуатирующие организации, глава администрации | 02.03.2015 - 13.03.2015 |  |
| 2 | Проверка готовности техники, оборудования и личного состава, выделенных для предупреждения и ликвидации последствий весеннего половодья | ФГУ «Верхне-Волжскводхоз»,  ОАО «Дормострой»,  главы администраций поселений, собственники ГТС | до 20 марта |  |
| 3 | Сбор, обобщение и представление информации о паводковой обстановке на территории района в ГУ МЧС России по Ивановской области и Департамент ЖКХ Ивановской области | СУ по делам ГОЧС, ЕДДС района | в период прохождения паводка |  |
| **II. Мероприятия по планированию** | | | | |
| 1 | Разработка проекта постановления Администрации Колобовского городского поселения по утверждению Плана мероприятий по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья 2015 года на территории Колобовского городского поселения, его согласование и утверждение. | НО ГОЧС района | до 25 февраля |  |
| 2 | Заключение договоров с организациями поселенияа на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья на территории Колобовского городского поселения (по необходимости) | Главы администраций поселений | до 25 марта |  |
| 3 | Разработка графика дежурств оперативного штаба по пропуску половодья и предоставление его в Главное управление МЧС России по Ивановской области | СУ по делам ГОЧС | до 10 марта |  |
| 4 | Корректировка «Плана действий» на паводковый период | НО ГОЧС района | до 20 марта |  |
| 5 | Разработка плана противопаводковых мероприятий и назначение ответственных за подготовку объектов к пропуску половодья. Сформировать на период пропуска половодья дежурные бригады, составить графики их работы, произвести необходимый инструктаж и обучить производству работ, связанных с выполнением паводковых мероприятий | Собственники гидротехнических сооружении | до 14 марта |  |
| **III. Практические мероприятия** | | | | |
| 1 | Уточнить зоны возможного подтопления водозаборных, водоочистных и канализационных сооружений, организовать постоянный контроль (мониторинг) за развитием паводковой обстановки | администрация поселения, МУП ЖКХ п. Колобово | до 14 марта |  |
| 2. | Подготовить места временного размещения эвакуированного населения и места для временного хранения материальных ценностей в случае проведения эвакуации | администрация поселения, руководители организаций | При необходи-мости |  |
| 3. | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение мероприятий для проведения безаварийного пропуска весеннего половодья и приведение их в готовность к действиям | администрация поселения, руководители организаций | до 15 марта |  |
| 4. | Создать запас горюче-смазочных материалов, источников аварийного электроснабжения, материально-технических средств для ликвидации последствий паводковых явлений | Глава администрации поселения, руководители организаций | до 25 марта |  |
| 5. | Провести планово-предупредительный ремонт оборудования на канализационных насосных станциях, очистку от снега и льда отмосток зданий, прилегающей территории, внутренних водоотводящих каналов, входных оголовок труб ливнепроводов | Глава администрации поселения, МУП ЖКХ п. Колобово | до 25 марта |  |
| 6. | Усилить контроль за состоянием зданий и сооружений водозаборных, водоочистных и канализационных сооружений, проверить и при необходимости восстановить гидроизоляцию подвалов и цокольных этажей, а также гидроизоляцию фундамента | Глава администрации поселения, МУП ЖКХ п. Колобово | до 14 марта |  |
| 7. | Обследовать и организовать защиту гидротехнических сооружений, линий электропередач и связи, дорог, мостов дюкеров, шлюзов, закрытых водоемов, водопроводных труб, попадающих в зону возможного затопления | Собственники ГТС, энергоснабжающие организации, Шуйский участок ОАО «Дормострой» | до 25 марта |  |
| 8. | Обеспечить бесперебойное снабжение реагентами и соблюдение технических регламентов водоподготовки при эксплуатации водопроводных очистных сооружений, очистке стоков и эксплуатации канализационных очистных сооружений | Глава администрации поселения, МУП ЖКХ п. Колобово | до 14 марта |  |
| 9. | При расположении водозаборных, водоочистных и канализационных сооружений на низменных участках местности провести обваловку зданий. | Глава администрации поселения, МУП ЖКХ п. Колобово | до 25 марта |  |
| 10. | Создать запасы хлорсодержащих веществ для проведения хлорирования и гиперхлорирования питьевой воды | Глава администрации поселения, МУП ЖКХ п. Колобово | до 25 марта |  |
| 11. | Организовать проведение работ по снижению уровня воды в водохранилищах до минимальных значений, укреплению плотин, ремонту и подготовке водосбросных сооружений, а также назначить ответственных на подготовку к пропуску половодья, по каждому объекту. | Собственники гидротехнических сооружений и эксплуатирующих организаций | до начала паводка |  |
| 12. | Организовать очистку от снега и наледи территорий населенных пунктов, систем водоотведения. Обеспечить очистку от снега, наледи и сосулек кровель жилищного фонда. Провести комплекс мероприятий по обеспечению безаварийной работы систем водо-, тепло-, электроснабжения | Глава администрации поселения, МУП ЖКХ п. Колобово | до 25 марта |  |
| 13. | Подготовить альтернативное водоснабжение бутилированной питьевой водой, машинами и питьевыми цистернами для подвоза питьевой воды в случае необходимости | Глава администрации поселения, МУП ЖКХ п. Колобово | до 25 марта |  |
| 14. | Обеспечение создания резервных запасов топлива для работы котельных | Глава администрации поселения, руководители организаций | до 25 марта |  |
| 15. | Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на защиту населенных пунктов, ферм, машинно-тракторных парков, хранилищ опасных химических веществ и горюче-смазочных материалов, очистных и водопроводных сооружений от воздействия весенних вод. | Глава администрации поселения, руководители организаций | до 25 марта |  |
| 16. | Проверка готовности сил и средств муниципальных и объектовых звеньев ТП РСЧС к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья | Глава администрации поселения, руководители организаций | до 14 марта |  |
| 17. | Проверка наличия и достаточности резервов финансовых и материальных средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья. При необходимости произвести восполнение (освежение) запасов | Глава администрации поселения, руководители организаций | до 14 марта |  |
| 18. | Проведение организационной работы по страхованию имущества граждан, инженерных сооружений, попадающих в зону подтопления | Глава администрации поселений | до 14 марта |  |
| 19 | Организация проведения тренировок с органами управления и силами муниципальных звеньев ТП РСЧС Ивановской области к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья | Глава администрации поселения, руководители организаций | до 14 марта |  |
| 20 | Особое внимание уделить подготовке к пропуску половодья бесхозных гидротехнических сооружений и закрепления их за администрациями поселений территориально на период весеннего половодья (при наличии) | Глава администрации поселения | до 14 марта |  |
| 21. | Обеспечение подготовки автомобильных дорог местного значения к пропуску весеннего половодья согласно нормативным требованиям, особое внимание уделить очистке водопропускных труб и трубопереездов | Глава администрации поселения | до 1 апреля |  |
| 22. | Принятие мер по ограничению и запрещению организации массовой рыбной ловли на льду рек и водоемов, выставление на берегу предупреждающих аншлагов | Глава администрации поселения | в период прохождения паводка |  |
| 23. | Организация мероприятий по недопущению выхода людей на лед водоёмов, патрулирования в местах массового подледного лова рыбы, а также принятие мер по предотвращению выезда автомобильного транспорта на лед водоёмов; выставление постов в местах разрушения дорог и мостов | Глава администрации поселения,  МО МВД России «Шуйский» | в период прохождения паводка |  |
| 24. | Контроль и надзор за санитарно-эпидемиологической обстановкой;  обеспечение проведения комплекса санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения, попадающего в зону подтопления, острыми кишечными заболеваниями | ТОУ Роспотребнадзора | в период прохождения паводка |  |
| 25 | Принятие мер по предотвращению размыва скотомогильников в период прохождения весеннего половодья | ГУ Ивановской области «СББЖ» | в период прохождения паводка |  |
| 26 | Обеспечение необходимых работ по укреплению и ремонту плотин, по подготовке водосборных сооружений к пропуску талых вод, по расчистке подъездных путей к гидротехническим сооружениям;  создание запасов бутового камня, мешков с песком, грунта, приведение в готовность строительной техники (по обстановке) | Собственники гидротехнических сооружении и эксплуатирующие их организации | до 14 марта |  |
| 27. | Осуществление контроля за состоянием дорог, мостов в подтопляемых зонах, за проведением ремонтных работ на поврежденных участках дорог и мостов;  проведение уборки снежных валов вдоль проезжей части дорог, очистки от снега и льда инженерных сооружений, очистки водопропускных труб и трубопереездов | Шуйский участок  ОАО «Дормострой» | Постоянно  до 14 марта |  |
| 28. | Создание резерва медикаментов;  организация практических действий при возникновении чрезвычайной ситуации | ОБУЗ «Шуйская ЦРБ» | до 14 марта |  |
| 29. | Обследование линий электроснабжения, которые могут попасть в зону подтопления;  определение состава сил и средств для ремонта линий электропередач;  создание запаса источников аварийного энергоснабжения в зоне подтопления;  подготовка средств доставки для проведения ремонтных работ | Энергоснабжающие организации | до 24 марта |  |
| 30. | Информирование жителей поселений об опасности пребывания на весеннем льду, выставление предупреждающих (запрещающих) аншлагов | Глава администрации поселения | до 14 марта |  |
| 31. | Проведение инструктажей, направленных на предотвращение несчастных случаев на водоемах в весенний период | Глава администрации поселения, руководители организаций | до 14 марта |  |
| 32. | Проведение разъяснительной работы с населением по вопросу необходимости страхования личного имущества, в том числе от последствий воздействия паводковых вод | Глава администрации поселения | до 20.03.2015 |  |
| 33. | Подготовка к использованию систем оповещения (электрические сирены) | Глава администрации поселения | 01.03.2015 - 16.03.2015 |  |
| 34. | Проверка к использованию систем оповещения (электрические сирены) | Глава администрации поселения | 20.03.2015 |  |
| 35. | Подготовка мест временного размещения эвакуированного населения (при необходимости) | Глава администрации поселения | до 21.03.2015 |  |
| 36. | Организация проведения необходимых работ по вакцинопрофилактике животных в случае размыва скотомогильников | ГУ ИО «Шуйский Рай СББЖ» | по мере необходимости |  |

**Специально уполномоченный по делам ГОЧС Е.В.Акифьева.**

Приложение 2

к [постановлению](#sub_0)Администрации

Колобовского городского поселения

от 25.02. 2015 №\_\_\_\_

С О С Т А В

противопаводковой комиссии Колобовского городского поселения

| №  п/п | Фамилия, имя, отчество | Штатная должность | Рабочий телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сергеева Ирина Александровна | Глава администрации Колобовского городского поселения – председатель КЧС и ОПБ поселения | 37-547 |
| 2 | Акифьева Елена Валерьяновна | Специально уполномоченный по вопросам ГОЧС Колобовского городского поселения | 37-685 |
| 3 | Сушин Сергей Геннадьевич | Начальник отдела по МХ, ГД, земельным и имущественным отношениям | 37-530 |
| 4 | Малов Юрий Михайлович | Начальник ПЧ- 28 ФГКУ«4-й отряд федеральной противопожарной службы Ивановской обл. (по согласованию) | 37-621 |
| 5 | Блинова Татьяна Николаевна | Главный врач ГУ Ивановской области «Шуйская районная станция по борьбе с болезнями животных»  (по согласованию) | 4-77-57 |
| 6 | Ефремов Александр Александрович | Старший участковый уполномоченный полиции и по делам несовершеннолетних МВД России «Шуйский»  (по согласованию) | «02» |
| 7 | Разумова Светлана Леонидовна | Заведующая Колобовским филиалом ОБУЗ Шуйская ЦРБ по медицинскому обслуживанию района (по согласованию) | 37-505 |
| 9 | Лосев Владимир Александрович | Зам. начальника Шуйской РЭС ПО Ивановские электрические сети филиала «Ивэнерго ОАО МРСК Центра и Приволжья» (по согласованию). | 3-07-53 |
| 10 | Коровкин Сергей Геннадьевич | Начальник линейно технического цеха г.Шуя (по согласованию) | 3-15-24 |
| 11 | КукушкинПавел Леонидович | Начальник Шуйского участка ОАО «Дормострой» (по согласованию) | 4-19-49 |
| 12 | Куркин Николай Анатольевич | Начальник участка Тезянской шлюзовой системы (по согласованию) | 8-910-6831830 |
| 13 | Дюжев Павел Юрьевич | Главный специалист территориального отдела управления роспотребнадзора по Шуйскому МР (по согласованию) | 4-12-24 |
| 14 | Сонин Валерий Александрович | Председатель правления Шуйского РайПО (по согласованию) | 4-70-31 |
| 16 | Шелухин Алексей Валерьевич | Начальник спасательной станции г.о. Шуи (по согласованию) | 3-81-77 |
| 17 | Латышев Михаил Владимирович | Старший государственный инспектор по маломерном судам Шуйского участка Центра ГИМС (по согласованию) | 3-81-77 |

- дежурный диспетчер администрации района (т./факс. 42-491; тел. 25-804)

- полиция 38-282, «02»

- спасательная станция г. Шуя 38-177.

- отдел ГОЧС и безопасности администрации района 41-650.

- отдел водных ресурсов по Ивановской области (тел. 30-07-87; 30-08-45)

- оперативный дежурный ГУ МЧС России по Ивановской обл. (299-108, факс.32-38-03)

Приложение 3

к [постановлению](#sub_0)Администрации

Колобовского городского поселения

от 25.02. 2015 №\_\_\_\_

График

работы оперативной группы по обследованию территорий по вопросам готовности к безаварийному пропуску весеннего половодья в 2015 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обследуемые территории и объекты | Месторасположение | Дата обследования\* |
| 1. | Плотина на р. Себерянка | п. Колобово | 10 апреля |

**Примечание:**\*дата обследования может быть перенесена в связи с прогнозом Росгидромета.

**Специально уполномоченный по**

**делам ГОЧС Е.В.Акифьева.**

УТВЕРЖДАЮ

глава администрации Колобовского

городского поселения

И.А.Сергеева.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

**Г Р А Ф И К**

**дежурства ответственных лиц Администрации Колобовского городского поселения**

**в условиях весеннего половодья в выходные и праздничные дни 2015 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Должность | Ф.И.О. | март | апрель | май | Контактный телефон |
| 1. | Глава администрации | **Сергеева Ирина Александровна** | 30 | 5 | 1 | **р.т. 37-547**  **8-961-249-2040** |
| 2. | **Заместитель** главы администрации,начальник отдела финансово-экономической деятельности | **Акифьева Елена Валерьяновна** | 29 | 6 | 2 | **д.т. 37-590; р.т. 37-685 8-915-815-0679** |
| 3. | Заведующий отделом по МХ, ГД, земельным и имущественным отношениям | **Сушин Сергей Геннадьевич** | 23 | 12, 27 | 3, 11 | **д.т. 37-520; р.т. 37-530; 8-961-244-5745** |
| 4. | Начальник отдела правового обеспечения | **Сергеев Максим Александрович** | 22 | 13 | 4 | **р.т. 37-685; 8-960-511-0743** |
| 5. | **Ведущий специалист** | **Симоненко Ольга Ивановна** | 15 | 19, 26 | 9 | **д.т. 37-502; р.т37-530**  **8-915-848-6103;** |
| 6. | **Специалист 1 категории** | **Смирнова Светлана Анатольевна** | 16 | 20, | 10 | **8-980-686-4168;**  **р.т. 37-530** |

**Примечание:** время дежурства с 00.00 до 24.00. Дежурный транспорт для выезда в зону чрезвычайной ситуации от здания администрации Колобовского городского поселения.

Заместитель главы администрации,

Начальник отдела финансово-экономической

деятельности Е.В.Акифьева.