РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛОБОВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ШУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

155933 Ивановская обл. Шуйский мун. район пос. Колобово ул.1 Фабричная д. 35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛОБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 06.04.2021года  №_54

пос. Колобово

Об утверждении краткосрочного плана реализации муниципальной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Колобовского городского поселения, на 2021 – 2023 годы.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ивановской области от 27.06.2013 № 51-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области», постановлениями Правительства Ивановской области от 01.04.2021 № 162-п « О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 05.10.2020г № 487-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области, на 2021-2023 годы», Администрация Колобовского городского поселения Шуйского муниципального района постановляет:

1. Утвердить краткосрочный план реализации муниципальной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Колобовского городского поселения, на 2021 – 2023 годы (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Колобовского городского поселения и в официальном издании «Вестник Колобовского городского поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава

Колобовского городского поселения                                 О.М.Курганская

Приложение к Постановлению Администрации

Колобовского городского поселения

от _06.04.2021г №_54_

Краткосрочный план реализации муниципальной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Колобовского городского поселения,

на 2021 – 2023 годы.

| Адрес многоквартирного дома |  |  |  | Год |  |  |  | Материал стен |  | Ко- ли-чест-во эта-жей |  | Ко- ли- чест-во по- дъез-дов | Общая пло-щадь МКД (кв. м) | Год прове-дения капитального ремон-та | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальное образование | населенный пункт | улица | дом | ввода в эксп-луа-та-цию |  | заверше-ния послед-него капи-тального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 24 | 1961 |  | 2009 |  | кирпич |  | 2 |  | 2 | 641,6 | 2021 | Капитальный ремонт фасада | 1511057,82 |  |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, с. Зименки | Без улицы | 57 | 1967 |  | нет |  | кирпич |  | 2 |  | 1 | 301 | 2021 | Капитальный ремонт фундамента | 197859,34 |  |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, с. Зименки | Без улицы | 58 | 1967 |  | нет |  | кирпич |  | 2 |  | 1 | 310,8 | 2021 | Капитальный ремонт крыши | 715676,05 |  |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, с. Центральный | Без улицы | 149 | 1969 |  | нет |  | кирпич |  | 2 |  | 1 | 306,8 | 2021 | Капитальный ремонт крыши | 706465,29 |  |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, с. Центральный | Без улицы | 150 | 1969 |  | нет |  | кирпич |  | 2 |  | 1 | 337,6 | 2021 | Капитальный ремонт крыши | 777388,14 |  |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 22, кор.3 |  | 1978 |  | нет |  | кирпич |  | 3 | 2 | 1164,7 | 2023 | Капитальный ремонт инженерных сетей |  | 3194923,51 |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица Спортивная | 16 |  | 1974 |  | нет |  | кирпич |  | 2 | 2 | 497,4 | 2023 | Капитальный ремонт фасада |  | 1171446,64 |

Приложение к Постановлению Администрации

Колобовского городского поселения

от _06.04.2021г №_54_

Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту инженерных сетей.

| Адрес многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  | В том числе предельная стоимость капитального ремонта по видам инженерных сетей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес муниципального образования |  | Населенный пункт | улица | дом | Год поведения капитального ремонта | Предельная стоимость услуг и (или) ремонт по капитальному ремонту инженерных сетей (руб.) | электроснабжение | теплоснабжение | Горячего водоснабжения | Холодного водоснабжения | водоотведения | газоснабжения |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово |  | Улица 1-я Фабричная | 22,кор. 3 | 2023 | 3194923,51 | 552720,03 | 1341862,52 | 322691,78 | 322691,78 | 456876,87 | 198080,53 |