**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛОБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ШУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

155933 Ивановская обл. Шуйский мун. район пос. Колобово ул.1 Фабричная д. 35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛОБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 17.05.2017 года № 99

пос. Колобово

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Колобовского городского поселения на 2017 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Колобовского городского поселения от 06.09.2013 № 99 «О переходе к формированию бюджета поселения на основе муниципальных программ Колобовского городского поселения», Администрация Колобовского городского поселения постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды Колобовского городского поселения на 2017 год» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящей программы возложить на заведующего отделом по МХ,ГД, земельным и имущественным отношениям Сушина С.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Колобовского городского поселения» и разместить на официальном сайте поселения.

Глава Колобовского

городского поселения И.А.Сергеева.

Утверждена

постановлением

Администрации

Колобовского городского поселения

от 17.05.2017 N 99

Муниципальная программа

**«Формирование современной городской среды Колобовского городского поселения на 2017 год»**

**1.Паспорт**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды Колобовского городского поселения на 2017 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы "Формирование современной городской среды Колобовского городского поселения» на 2017 год (далее - Муниципальная программа) | Администрация Колобовского городского поселения |
| Исполнители Муниципальной программы | Администрация Колобовского городского поселения |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы | 2017 год |
| Цель Муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий поселка Колобово. |
| Задачи Муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселка Колобово 2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемой общественной территории поселка Колобово. 3. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемой парковой зоны поселка Колобово |
| Подпрограммы Муниципальной программы | 1.Формирование комфортной городской среды на территории поселка Колобово |
| Целевые показатели (индикаторы) Муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД. 2. Доля благоустроенных наиболее посещаемых территорий общего пользования от общего количества таких территорий.   3. Доля благоустроенных наиболее посещаемых парковых зон от общего количества таких территорий |
| Объем и источники финансирования Муниципальной программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы составляет 1675513,35 рублей, из них:  424310,73 рублей за счет средств местного бюджета  112609,61 рублей за счет средств областного бюджета  1138593,01 рублей за счет средств федерального бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | 1. Приведение в нормативное состояние дворовых территорий поселка Колобово 2. Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий общего пользования поселка Колобово 3. Благоустройство наиболее посещаемой парковой зоны поселка Колобово. 4. Утверждение Правил благоустройства |

**2. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы**

В поселке Колобово более 49 многоквартирных жилых домов. Основная часть домов построена от 25 до 50 лет назад.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по поселку Колобово полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 90% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, отсутствуют газоны.

Практически во всех дворах отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Внешний облик поселка, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Таким образом, в поселке Колобово имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1. благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- благоустройство парковой зоны.

1. благоустройство дворовых территории, в том числе:

**- минимальный перечень работ:**

а) ремонт дворовых проездов;

б)обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн.

- **дополнительный перечень работ:**

а)оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б)оборудование автомобильных парковок;

в) озеленение;

г) ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организацию вертикальной планировки территории (при необходимости);

д) устройство пандусов;

е)устройство контейнерных площадок (при необходимости).

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства поселка и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории поселка Колобово имеется 3 парка и 5 пешеходных зоны (тротуара) .

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам поселка Колобово.

**3.Целевые показатели (индикаторы), характеризующие**

**сферу содержания дворовых территорий**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации Подпрограммы | | | Год формирования муниципальной программы  2017 год |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД\* | единиц | 3 | 3 | 3 | 7 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД\* | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 11,5 |
| 3. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования\* | единиц | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 4. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий \* | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 11,5 |
| 5. | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков)\* | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества мест массового отдыха населения (городских парков)\* | % | 0 | 0 | 0 | 33,3 |

\*данные указаны нарастающим итогом

**4. Сроки реализации программы**

Срок реализации подпрограммы: 2017 год.

Дворовые территории, наиболее посещаемые общественные территории, парки, прошедшие отбор и не включенные в муниципальную программу на 2017 год в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, включаются в муниципальную программу на 2018-2022 годы.

**5. Финансовое обеспечение программы**

Финансирование программы предусматривается за счет средств областного бюджета и бюджета Колобовского городского поселения. Сокращение финансирования как на областном уровне, так и на местном уровне, повлечет неисполнение мероприятий программы, и как следствие её не выполнение. Мерами для исполнения данной программы являются своевременно принятые управленческие решения и корректировка мероприятий программы с учетом выделенного на их реализацию ресурсного обеспечения.

**6. Исполнители программы**

Координирующим и исполнительным органом реализации программы является администрация Колобовского городского поселения. Бюджетополучателем является администрация Колобовского городского поселения, которая на договорной или конкурсной основе привлекает к реализации программы подрядные организации на основе проведенных аукционов и тендеров.

**7.Контроль за ходом реализации программы**

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация Колобовского городского поселения.

**8. Ресурсное обеспечение программы**

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета Колобовского городского поселения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Источник ресурсного обеспечения | 2017  Руб. |
| 1. | Формирование современной городской среды на территории поселка Колобово | Всего | 1675513,35 |
| Бюджет поселения | 424310,73 |
| Областной бюджет | 112609,61 |
| Федеральный бюджет | 1138593,01 |

**1. Паспорт подпрограммы**

**«Формирование современной городской среды на территории поселка Колобово»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы "Формирование современной городской среды поселка Колобово» на 2017 год | Администрация Колобовского городского поселения |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Колобовского городского поселения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2017 год |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территорий поселка Колобово. |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселка Колобово  Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемой общественной территории поселка Колобово.  Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемой парковой зоны поселка Колобово |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД.  Доля благоустроенных наиболее посещаемых территорий общего пользования от общего количества таких территорий.  Доля благоустроенных наиболее посещаемых парковых зон от общего количества таких территорий |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы составляет 1792299,13 рублей, из них:  541096,51 рублей за счет средств местного бюджета  1251202,62 рублей за счет средств областного бюджета.  0,00 рублей за счет средств федерального бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий поселка Колобово  Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий общего пользования поселка Колобово  Благоустройство наиболее посещаемой парковой зоны поселка Колобово. |

**2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы**

Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории поселка Колобово» предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах поселка Колобово, раскрывает требования к организации современного городского пространства, в том числе, предполагает вовлечение в этот процесс самих граждан, имеет критерии эффективности минимальных параметров необходимых работ, позволяет сформировать и поддержать на государственном уровне не только тренд о создании комфортной городской среды, но и обозначить ее ключевые параметры.

Кроме этого важнейшим аспектом в реализации данной подпрограммы является благоустройство наиболее посещаемой территории общего пользования. Важную роль в реализации мероприятия играет участие жителей, их заинтересованность и поддержка. Таким образом, будет отобран действительно востребованный, нужный, социально ориентированный проект.

На сегодняшний день техническое состояние наиболее посещаемых территорий общего пользования поселения, качество их дорожного покрытия не соответствует эксплуатационным требованиям, так как капитальный ремонт не проводился несколько лет. Присутствует низкий уровень организации пешеходного движения, требуется реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (скамеек и пр.).

**3. Цель и основные задачи реализации подпрограммы**

Цели подпрограммы:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД);

- благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования;

- обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, обеспечение экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования.

**4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

В результате реализации подпрограммы предполагаются:

- увеличение количества дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние – на 7 дворов;

- увеличение площади отремонтированного дорожного покрытия общественной территории- пешеходной зоны по ул. 1-я Фабричная;

- обустройство беговой дорожки в парке-стадионе .

**5. Мероприятия подпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  мероприятия | Описание | Источники финансирования | Финансовые затраты  тыс. руб. |
| 2017 год |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий поселка Колобово:  1 Фабричная 47, 47а, 45, 37,12 проездов к дворовым территориям 1 Фабричная 39-41, 1Фабричная 45-47,1 Фабричная 12 | - создание нормативно -правовой базы  - проведение общественных обсуждений  - формирование общественной комиссии  - организация сбора предложений граждан  - проведение ранжирования предложений граждан (комиссионное рассмотрение и оценка)  - формирование перечня объектов  - заключение контрактов на выполнение работ  - выполнение работ  - формирование отчетности по итогам | Всего: | 878036,94 |
| Федеральный бюджет | 759062,01 |
| Областной бюджет | 75073,07 |
| Местный бюджет | 43901,86 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |
| 2 | Благоустройство наиболее посещаемой территории общего пользования поселка Колобово:  1 Фабричная от д. №49до д. №13 | - создание нормативно -правовой базы  - проведение общественных обсуждений  - формирование общественной комиссии  - организация сбора предложений граждан  - проведение ранжирования предложений граждан (комиссионное рассмотрение и оценка)  - формирование перечня объектов  - заключение контрактов на выполнение работ  - выполнение работ  - формирование отчетности по итогам | Всего: | 439018,46 |
| Федеральный бюджет | 379531,00 |
| Областной бюджет | 37536,54 |
| Местный бюджет | 21950,92 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |
| 3 | Благоустройства наиболее посещаемой парковой зоны поселка Колобово | - создание нормативно -правовой базы  - проведение общественных обсуждений  - формирование общественной комиссии  - организация сбора предложений граждан  - проведение ранжирования предложений граждан (комиссионное рассмотрение и оценка)  - формирование перечня объектов  - заключение контрактов на выполнение работ  - выполнение работ  - формирование отчетности по итогам | Всего | 358457,95 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Местный бюджет | 358457,95 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |
|  |  |
| Всего: | | | | 1675513,35 |
| Федеральный бюджет | | | | 1138593,01 |
| Областной бюджет | | | | 112609,61 |
| Местный бюджет | | | | 424310,73 |
| Внебюджетные источники | | | | 0,00 |