**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛОБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ШУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

155933 Ивановская обл. Шуйский мун. район пос. Колобово ул.1 Фабричная д. 35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛОБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 25.03. 2019 года № 63

пос. Колобово

(в действующей редакции)

О внесении изменений в постановление Администрации Колобовского городского поселения от 18.12.2017 № 288 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в Колобовском городском поселении на 2018-2024 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Колобовского городского поселения от 06.09.2013 № 99 «О переходе к формированию бюджета поселения на основе муниципальных программ Колобовского городского поселения», Администрация Колобовского городского поселения постановляет:

1. Изложить муниципальную программу «Формирование современной городской среды Колобовского городского поселения на 2018-2024 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящей программы возложить на заместителя главы администрации, начальника отдела финансово-экономической деятельности Акифьеву Е.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Колобовского городского поселения» и разместить на официальном сайте поселения.

Глава Колобовского городского поселения И.А.Сергеева

Утверждена

постановлением

Администрации

Колобовского городского поселения

от 25.03.2019 N 63

от 29.07.2019 № 151

от 29.08.2019 № 175

от 01.10.2019 № 198

от 22.11.2019 № 240

от 21.02.2020 № 27

от 20.03.2020 № 46

от 29.10.2020 № 161

от 28.01.2021 №21

от 08.02.2021 № 26

от 14.04.2021 № 60

от 25.08.2021 №116

от 11.01.2022 № 7

от 01.03.2022 № 67

от 24.05.2022 № 137

от 22.12.2022 № 267

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Формирование современной городской среды Колобовского городского поселения на 2018-2024 годы» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Колобовского городского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области |
| Подпрограммы Программы |  |
| Цели программы | *Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования* |
| Задачи программы | Обеспечение формирования единого облика муниципального образования  Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования  Повышение уровня благоустройства территории Колобовского городского поселения в рамках поддержки местных инициатив |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Повышение уровня благоустройства территории поселка Колобово |
| Сроки реализации Программы | 2018-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объём бюджетных ассигнований:  2018 год – 1240652,60 руб.;  2019 год – 2994075,02 руб.;  2020 год – 4392990,62 руб., в том числе на благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив – 0,00 руб;  2021 год – 4000373,85 руб.; в том числе на благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив – 798689,75 руб.  2022 год – 994999,97 руб., в том числе рамках поддержки местных инициатив – 994999,97 руб.;  2023 год - 4591924,43 руб., в том числе на благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив – 525315,12 руб.  2024 год - 0,000 тыс. руб.  - местный бюджет:  2018 год – 260387,71 руб.;  2019 год – 1575,00 руб.;  2020 год – 2631,58 руб., в том числе на благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив – 0,00 руб;  2021 год – 119066,90 руб., в том числе на благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив – 117382,69 руб;  2022 год – 47760,00 руб., в том числе на благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив – 47760,00 руб;  2023 год - 318988,87 руб., в том числе на благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив- 292783,60 руб.  2024 год - 0,000 тыс. руб.  - областной бюджет:  2018 год – 68618,54 руб.;  2019 год – 29925,00 руб.;  2020 год – 43903,59 руб., в том числе на благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив – 0,00 руб;  2021 год – 631017,31 руб. в том числе на благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив – 599017,31 руб;  2022 год – 845749,97 руб., в том числе на благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив – 845749,97 руб;  2023 год - - 40404,04 руб., \*в том числе на благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив – 0,00 руб.  2024 год - 0,000 тыс. руб.  - федеральный бюджет:  2018 год – 911646,35 руб.;  2019 год – 2962575,02 руб.;  2020 год – 4346455,45 руб. в том числе на благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив – 0,00 руб;  2021 год – 3167999,89 руб.;  2022 год – 0,000 тыс. руб.;  2023 год - 4000000,00 руб.;  2024 год - 0,000 тыс. руб.  - внебюджетные источники:  2018 год – 0,00 тыс. руб.;  2019 год – 0,00 тыс. руб.;  2020 год – 0,00 тыс. руб., в том числе на благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив – 0,00 руб;  2021 год – 82289,75 руб., в том числе на благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив – 82289,75 руб; (софинансирование за счет средств инициативных платежей (с учетом софинансирования граждан)  2022 год – 101490,00 руб., в том числе на благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив – 101490,00 руб; (софинансирование за счет средств инициативных платежей (с учетом софинансирования граждан) ;  2023 год - 232531,52 руб.; в том числе на благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив – 232531,52 руб; (софинансирование за счет средств инициативных платежей (с учетом софинансирования граждан) ;  2024 год - 0,000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Приведение в нормативное состояние дворовых территорий поселка Колобово 2. Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий общего пользования поселка Колобово   3. Повышение комфортности проживания граждан Колобовского городского поселения |

**2. Характеристика сферы благоустройства в рамках программы «Формирование современной городской среды» в Колобовском городском поселении**

В поселке Колобово расположено 23 многоквартирных жилых дома, свыше 700 индивидуальных домовладений, 58 улиц, 6.740 км асфальтированных дорог, свыше 16 км щебеночных и грунтовых дорог по улицам, 0.34 км тротуаров.

К общественным территориям в поселке Колобово относятся:

* скверы на ул. Центральной;
* сквер на пл. Советской;
* ул. Школьная (территория около клуба);
* площадь Зеленая;
* парк-стадион;
* набережная р. Себирянка;
* многофункциональная площадка ул.Школьная
* Общественная территория в районе ДК Колобово к ул. Садовая

Анализ сферы благоустройства территории поселка Колобово показал, что в последние годы в поселении в соответствии с мероприятиями муниципальной программы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования. Так, с 2014 по 2017 годы установлены 2 площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки), в процессе находятся работы по возрождению парка-стадиона. В составе областных программ, в том числе также в рамках реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды» в Колобовском городском поселении в 2017 году благоустроено 7 придомовых территорий.

Однако в вопросах благоустройства территории поселка имеется ряд проблем: уровень общего благоустройства дворовых территорий остается низким, требуется ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на большей части придомовых территорий имеет высокий физический износ.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Таким образом, в поселке Колобово имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1. благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт тротуаров округа;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

1. благоустройство дворовых территории, в том числе:

- минимальный перечень работ: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн.

- дополнительный перечень работ: Оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение дворовых территорий, устройство ливнеприемников, ремонт тротуаров, устройство лестничных маршей, спусков и подходов к ним, устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовым территориям многоквартирных домов маломобильных групп населения, устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания).;

Реализация предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в подпрограмму осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды» в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Колобовского городского поселения (приложение №3);

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» в соответствии с [Порядк](#Par29)ом, утвержденным постановлением администрации Колобовского городского поселения (приложение №3);

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселка Колобово, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с программой.

Адресный перечень территорий общего пользования поселка Колобово, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с соответствующим Приложением (приложение № 1).

Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки) на элементы благоустройства дворовых и общественных территорий представлена в следующей таблице:

**Единичные расценки**

**работ по благоустройству дворовых и общественных территорий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Стоимость с НДС в руб.** |
| 1 | Поднятие кирпичных горловин колодцев (без стоимости люка) | 1 люк. | 1 | 2741,00 |
| 2 | Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой толщ.5см(с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 10км) | м2 | 1 | 37,00 |
| 3 | Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15км) толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 117,00 |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с первозкой на расстоянии до 10км) толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 139,00 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 66,00 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (с доставкой на расстоянии до 70км) толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 169,00 |
| 7 | Розлив битума | Тн. | 1м2х0,0003тн | 7,00 |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б марки П)-проезжая часть | Тн. | 1м2х0,025мх2,34тн | 212,00 |
| 9 | Устройство а/бетонного  слоя из а/бетона толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) -проезжая часть | м2 | 1 | 468,00 |
| 10 | Устройство а/бетонного  слоя из а/бетона толщ.4 см ( а/б марки Ш,тип Д)-тротуар | м2 | 1 | 411,00 |
| 11 | Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 км) | 1 пог.м | 1 | 222,00 |
| 12 | Установка нового бортового камня | 1 пог.м | 1 | 923,00 |

**На установку скамьи:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Вид работы** | **Ед.измерения** | **Стоимость**  **с НДС, руб.** |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки скамьи | шт. | 1876 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Скамья со спинкой | шт. | 8923 |

**4. На установку урн:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Вид работы** | **Ед.**  **измерения** | **Стоимость с НДС, руб.** |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки урны | шт. | 513 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Урна наземная  Объем: 15л | шт. | 1002 |

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в соответствии с приложением № 2 к программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселка Колобово, а также территорий общего пользования осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения (оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, площадях; установка скамеек со спинками и подлокотниками; оборудование тротуаров бордюрными пандусами для въезда и т.д.).

В рамках более тщательного анализа сферы благоустройства территории поселка Колобово до ноября 2017 года будут проведены инвентаризация и составление паспортов благоустройства дворовых территорий МКД, паспортов благоустройства общественных территорий, описывающих все объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образования, их техническое состояние.

Главной целью программы является обеспечение комплексного подхода при проведении благоустройства территории поселка Колобово, направленного на создание комфортных условий проживания и улучшения качества жизни жителей, обеспечения чистоты и порядка на территории поселка Колобово.

В рамках реализации программы были разработаны и утверждены Правила благоустройства Колобовского городского поселения в целях обеспечения права граждан на благоприятную среду обитания.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля над реализацией мероприятий по благоустройству на территории поселка.

С целью проведения инвентаризации дворовых, общественных территорий, определения уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Колобовского городского поселения, необходимо определить дворовые, общественные территории, территории индивидуальной жилой застройки, нуждающиеся в благоустройстве, для включения в муниципальную программу, направленную на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования, разработанную с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ( муниципальная программа).Мероприятия по инвентаризации вышеуказанных территорий утверждены постановлением Администрации Колобовского городского поселения № 238 от 24.10.2017 «О проведении инвентаризации дворовых и общественных территорий

В рамках решения задач по обеспечению проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий планируется реализовать следующие меры:

- разработка, прохождение процедуры общественных обсуждений, утверждение и реализация муниципальной программы по формированию современной городской среды; проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений, кроме технических поправок, не влияющих на концепцию программы или не зависящих от мнения жителей муниципального образования;

- синхронизация планируемой к принятию муниципальной программы по формированию современной городской среды, с реализуемыми в Колобовском городском поселении федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также с реализуемыми федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере повышения ответственности за нарушение правил благоустройства, действующих на территории Колобовского городского поселения;

- вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, дизайн-проектов («Порядок

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включаемых в муниципальную программу», «Механизм вовлечения граждан, общественных организаций в процесс реализации проектов благоустройства» – приложения 1 и 2 к Программе);

- проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Колобовского городского поселения, в формате рейдовых мероприятий в рамках муниципального контроля соблюдения Правил благоустройства, результатом которых должно быть выполнение предписаний (рекомендаций) в отношении содержания и ремонта фасадов зданий, ограждений или заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства; в отдельных случаях организация работы волонтеров по ремонту (окраске) ограждений, по окраске фасадов домов;

- мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из областного бюджета;

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение организационных и экономических условий осуществления мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий Колобовского городского поселения, повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых проектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы органов местного самоуправления в сфере регулирования и развития деятельности в сфере формирования современной городской среды.

Программа по формированию современной городской среды позволит создать благоприятные условия проживания населения Колобовского городского поселения, увеличить площадь озеленения  территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых  территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Муниципальная программа актуализуется по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и продления срока их действия на срок реализации федерального проекта.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству реализуется только при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только:

а) при условии трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица);

б) при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

в) при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ («Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий,и механизм контроля за их расходованием - приложение 6 к Подпрограмме 1).

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня таких работ**

Единичные расценки на оборудование детских и спортивных площадок

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1. | Стоимость установки горки | шт | 2 125,00 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2. | Горка малая | шт | 28 656,00 |
| 3. | Горка | шт | 38 570,00 |
| 4. | Горка большая | шт | 43 045,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1. | Стоимость установки карусели 6-ти местной «вращающаяся платформа» | шт | 3 144,00 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2. | Карусель 6-ти местная «вращающаяся платформа» | шт | 27 429,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1. | Стоимость установки карусели 4-х местной с рулем | шт | 2 433,00 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2. | Карусель 4-х местная с рулем | шт | 31 500,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1. | Стоимость установки карусели «круговая» малая | шт | 2 073,00 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2. | Карусель «круговая» малая | шт | 21 000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1. | Стоимость установки качели | шт | 4 470,00 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2. | Качели | шт | 13 800,00 |
| 3. | Подвес | шт | 6 264,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1. | Стоимость установки качели с подвесом | шт | 2 125,00 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2. | Качели | шт | 35 394,00 |
| 3. | Качели «диван» с подвесом | шт | 28 387,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1. | Стоимость установки качалки на пружине «дружба» | шт | 1 605,00 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2. | Качалка на пружине «дружба» | шт | 20 160,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1. | Стоимость установки качалки-балансир «малая» | шт | 1 276,00 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2. | Качалка-балансир «малая» | шт | 12 120,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1. | Стоимость установки спортивного оборудования «лиана» | шт | 1 363,00 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2. | Спортивное оборудование «лиана» | шт | 14 500,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1. | Стоимость установки спортивного оборудования «лиана» большая | шт | 1 201,00 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2. | Спортивное оборудование «лиана» большая | шт | 12 467,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1. | Стоимость установки спортивного оборудования | шт | 2 287,00 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2. | Спортивное оборудование | шт | 33 807,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1. | Стоимость установки гимнастического комплекса | шт | 5 481,00 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2. | Гимнастический комплекс | шт | 41 273,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1. | Стоимость установки гимнастического комплекса «петушок+» | шт | 2484,00 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2. | Гимнастический «петушок +» | шт | 17 606,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1. | Стоимость установки домика-беседки | шт | 4 125,00 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2. | Домик-беседка | шт | 43 781,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1. | Стоимость установки домика-беседки | шт | 3 342,00 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2. | Домик-беседка | шт | 24 765,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1. | Стоимость установки домика | шт | 2 975,00 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2. | Домик | шт | 59 211,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1. | Стоимость установки уличного тренажера «жим руками» | шт | 2 858,00 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2. | Уличный тренажер «жим руками» | шт | 18 150,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1. | Стоимость установки уличного тренажера «жим руками» | шт | 2 513,00 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2. | Уличный тренажер «жим руками» | шт | 18 920,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1. | Стоимость установки уличного тренажера «скамья для пресса» | шт | 1 685,00 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2. | Уличный тренажер «скамья для пресса» | шт | 16 301,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1. | Стоимость установки уличного тренажера турникет | шт | 2 638,00 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2. | Уличный тренажер турникет | шт | 26 184,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1. | Стоимость установки теннисного стола | шт | 3041,00 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2. | Теннисный стол | шт | 17 666,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1. | Стоимость установки теневого навеса | шт | 5 737,00 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2. | Теневой навес | шт | 127 630,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1. | Стоимость установки песочницы «кораблик» | шт | 4 705,00 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2. | Песочница «кораблик» | шт | 39 640,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1. | Стоимость установки «скамьи для пресса» | шт | 1 304,00 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2. | «Скамья для пресса» | шт | 8 312,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1. | Стоимость установки спортивной площадки | шт | 218 837,00 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2. | Спортивная площадка | шт | 1 900 000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1. | Стоимость установки спортивной площадки | шт | 168 005,00 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2. | Спортивная площадка | шт | 1 700 000,00 |

Единичные расценки на озеленение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| 1. | Стоимость посадки деревьев | шт. | 1 634,00 |
|  | **Посадочный материал** |  |  |
| 2. | Каштан конский высотой 50-80 см |  | 1 020,00 |
| 3. | Клен остролистный 100-150 см | шт | 765,00 |
| 4. | Липа мелкозернистая 100-150 см | шт | 1 020,00 |
| 5. | Рябина обыкновенная 100-150 см | шт | 918,00 |
| 6. | Сосна обыкновенная высота до 1 м | шт | 1 020,00 |
| 7. | Ель(смесь видов семейного происхождения)высотой0,5-1,0м | шт | 714,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| 1. | Стоимость посадки деревьев | шт. | 198,00 |
|  | **Посадочный материал** |  |  |
| 2. | Сирень обыкновенная высотой 0,6-0,8 м |  | 306,00 |
| 3. | Чубушник (жасмин) высотой 0,4-0,6 м | шт | 357,00 |
| 4. | Кизильник блестящий высотой 1 м | шт | 235,00 |
| 5. | Снежноягодник Доренбоза (розовый) – высотой 0,5 м | шт | 255,00 |
| 6. | Снежноягодник (белый) – высотой 0,5 м | шт | 204,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| 1. | Стоимость устройство газонов | шт | 229,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| 1. | Стоимость устройства цветников | шт. | 726,00 |
|  | **Посадочный материал** |  |  |
| 2. | Гвоздика многолетняя гибридная | шт | 200,00 |
| 3. | Ирис бородатый германски | шт | 150,00 |
| 4. | Флокс метельчатый | шт | 150,00 |
| 5. | Бархатцы отклоненные | шт | 20,00х49 шт./м2 |
| 6. | Гацания Нью Дей | шт | 30,00х49 шт./м2 |
| 7. | Сальвия Редди розовая | шт | 20,00х49 шт./м2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| 1. | Валка деревьев в городских условиях (липа,сосна,кедр,тополь) диаметром до 300мм | 1 дерево | 2 308,00 |
| 2. | Валка деревьев в городских условиях (липа,сосна,кедр,тополь) диаметром более 300мм | 1 дерево | 6 045,00 |
| 3. | Валка деревьев в городских условиях (ель,пихта,береза,лиственница,ольха) диаметром до 300мм | 1 дерево | 2 477,00 |
| 4. | Валка деревьев в городских условиях (ель,пихта,береза,лиственница,ольха) диаметром более 300мм | 1 дерево | 7 481,00 |
| 5. | Валка деревьев в городских условиях (дуб,бук,граб,клен,ясень) диаметром до 300мм | 1 дерево | 2 843,00 |
| 6. | Валка деревьев в городских условиях (дуб,бук,граб,клен,ясень) диаметром более 300мм | 1 дерево | 8 654,00 |
| 7. | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром до 500мм мягких пород | 1 пень | 2 557,00 |
| 8. | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром до 500мм твердых пород | 1 пень | 2 785,00 |
| 9. | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром до 700мм мягких пород | 1 пень | 4 132,00 |
| 10. | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром до 700мм твердых пород | 1 пень | 4 499,00 |
| 11. | Стоимость обрезки и прореживание крон деревьев при диаметре ствола до 350 мм | шт | 667,00 |
| 12. | Стоимость обрезки и прореживание крон деревьев при диаметре ствола от 350 мм | шт | 872,00 |

Единичные расценки на ремонт ливневой канализации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| 1. | Прокладка труб | 1 м.п. | 1 924,30 |
| 2. | Устройство ж/б колодца д. 0,7м | 1 шт | 14 704,80 |
| 3. | Благоустройство территории | 1 м2 | 1 167,70 |

.

Единичные расценки на устройство контейнерных площадок

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1. | Стоимость устройства контейнерной площадки (на 1 контейнер) | шт | 25 611,00 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2. | Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л) | шт | 17 000,00 |
| 3. | Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм | шт | 5 800,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1. | Стоимость устройства контейнерной площадки (на 2 контейнера) | шт | 38 588,00 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2. | Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л) | шт | 17 000,00х2 |
| 3. | Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм | шт | 5 800,00х2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1. | Стоимость устройства контейнерной площадки (на 3 контейнера) | шт | 55 288,00 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2. | Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л) | шт | 17 000,00х3 |
| 3. | Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм | шт | 5 800,00х3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работы | Единица  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1. | Стоимость устройства контейнерной площадки (на 4 контейнера) | шт | 70 127,00 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2. | Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л) | шт | 17 000,00х4 |
| 3. | Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм | шт | 5 800,00х4 |

Единичные расценки на оборудование автомобильных парковок

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица  измерения | Количество | Стоимость с НДС в руб. |
| 1. | Поднятие кирпичных горловин колодцев (без стоимости люка) | 1 люк | 1 | 2741,00 |
| 2. | Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой толщ.5см (с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 10 км) | м2 | 1 | 37,00 |
| 3. | Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15км) |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 117,00 |
| 4. | Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с перевозкой на расстоянии до 10 км) |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 139,00 |
| 5. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 66,00 |
| 6. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (с доставкой на расстоянии до 70 км) |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 162,00 |
| 7. | Розлив битума | тн | 1м2х0,0003тн | 7,00 |
| 8. | Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б марки П)-проезжая часть | тн | 1м2х0,025мх2,34тн | 212,00 |
| 9. | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) -проезжая часть | м2 | 1 | 468,00 |
| 10. | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.4 см ( а/б марки Ш, тип  Д)-тротуар | м2 | 1 | 411,00 |
| 11. | Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 км) | 1 пог.м | 1 | 222,00 |
| 12. | Установка нового бортового камня | 1 пог.м | 1 | 923,00 |

Администрация поселения имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация поселения имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией».

В целях реализации муниципальной программы установить предельную дату заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

-случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

-случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

-случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии)

**2.1. Оценка состояния сферы благоустройства (анализ сферы благоустройства за три предшествующих года началу реализации подпрограммы):**

1) количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) –10 ед; 1264.5 кв.м;

2) доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 11.9 %;

3) охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) – 14.61%;

4) количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) – 4 площадки;

5) количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) – 16 ед;

6) доля и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий – 37,5 %, 752,8 кв.м;

7) доля и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве – 62,5%, 12277,6 кв.м;

8) площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования – 0,20 кв.м/чел.;

9) объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики) – 0 руб.;

10) информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики) – ежегодное проведение среди жителей и организаций поселка конкурса по благоустройству, посвященного празднованию Дня поселка; проведение субботников, экологических субботников.

**2.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства.**

При формировании списка территорий, включаемых в муниципальную программу, в него в первоочередном порядке будут входить пространства, благоустройство которых будет иметь наибольший эффект с точки зрения создания удобств для жителей, повышения привлекательности поселка для гостей и развития предпринимательства.

Окончательный выбор территорий будет осуществляться с учетом мнения жителей, которые вносят свои предложения и участвуют в обсуждении территорий, предлагаемых администрацией Колобовского городского поселения.

В связи с осуществлением Администрацией Колобовского городского поселения полномочий по вопросам местного значения, направленных на организацию благоустройства территорий Колобовского городского поселения предусматривается организация благоустройства в рамках поддержки местных инициатив.

**3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

В ходе реализации благоустройства территорий в рамках поддержки инициативных проектов предусматривается организация и проведение основного мероприятия по благоустройству общественных территорий Колобовского городского поселения.

Поддержка инициативных проектов- это эффективный и устойчивый механизм, который позволяет оперативно выявлять и решать наиболее острые социальные проблемы местного значения, являющиеся реальным приоритетом населения, вовлекать граждан в решение местных проблем.

Целевыми показателями оценки хода реализации программы и её эффективности по итогам программы являются следующие количественные показатели, представленные в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятий) | Единица измерения | Значение целевых индикаторов (показателей) |
| 1 | Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» | ед. | 13 |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 7 |
| 1.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от  общего количества дворовых территорий | % | < 80% |
| 1.3. | Охват населения благоустроенными дворовыми  территориями (доля населения, проживающего в  жилом фонде с благоустроенными дворовыми  территориями от общей численности населения  поселка Колобово) | % | <85% |
| 1.4. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 10 |
| 1.5. | Площадь благоустроенных общественных  территорий | га |  |
| 1.6. | Доля площади благоустроенных общественных  территорий к общей площади общественных | % | < 40% |
| 1.7. | Доля финансового участия в выполнении  минимального перечня работ по благоустройству  дворовых территорий заинтересованных лиц | % | <5% |
| 1.8. | Доля трудового участия в выполнении  минимального перечня работ по благоустройству  дворовых территорий заинтересованных лиц | % | < 1% |
| 2. | Основное мероприятие «Обустройство мест  массового отдыха населения (городских парков)» |  | 0 |
| 2.1. | Количество благоустроенных мест массового  отдыха населения (городских парков) | ед. | 0 |
| 2.2. | Доля благоустроенных мест массового отдыха  населения (городских парков) от общего  количества мест массового отдыха населения  (городских парков) | % | 0 |
| 3 | Основное мероприятие «Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив» | ед. | 2\* |

\*Количественный показатель подпрограммы будет определен после отбора и распределения Правительством Ивановской области субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию инициативных проектов.

Источник получения информации о ходе реализации Программы - отчеты исполнителей и участников муниципальной программы.

В результате реализации подпрограммы планируется увеличить степень благоустройства территории поселка Колобово.

**4. Мероприятия Программы**

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия «Повышение уровня благоустройства территории поселка Колобово», в том числе следующих мероприятий:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство территорий общего пользования;

- благоустройство территорий в рамках поддержи местных инициатив.

Основные мероприятия программы направлены на решение основных задач программы.

Перечень основных мероприятий последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Адресный перечень основных мероприятий на текущий год с указанием адреса и видов работ, целевых показателей размещается в приложении № 4 к Программе.

Муниципальной Программой предусматривается также реализация мероприятий по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, а именно,путем включения в «Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» соответствующих условий, способствующих достижению поставленной задачи, а также путем проведения ответственным исполнителем по программе разъяснительной работы с населением поселка посредством личных встреч и публикаций в СМИ.

Основными условиями участия в Программе, направленными на выполнение задачи по вовлечению заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству, является следующее требования:

- заявительное трудовое участие;

- заявительное финансовое участие в размере не менее 20 % от стоимости работ по дополнительному перечню.

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

Ресурсное обеспечение программы состоит из субсидий федерального и областного бюджетов, софинансирования местного бюджета в установленном соглашением между органом государственной власти и органом местного самоуправления размере и, в случае выполнения работ по дополнительному перечню, средств собственников помещений многоквартирных домов в объеме 20 %. При реализации проектов, связанных с организацией благоустройства территории в рамках поддержки местных инициатив доля расходов областного бюджета и бюджета Колобовского городского поселения в финансовом обеспечении расходного обязательства муниципального образования, связанного с реализацией конкретного проекта, не должна превышать 99%. Доля софинансирования проектов за счет средств инициатора проекта в общем объеме финансирования соответствующего проекта не должна составлять менее 1%.

Ресурсное обеспечение программы представлено в приложении № 5 к подпрограмме.

Объем финансирования является ориентировочным и корректируется после разработки проектно-сметной документации на каждый объект, а также после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной программы.

Приложение №1

к программе

«Формирование современной городской среды»

в Колобовском городском поселении

на 2018 - 2024 годы

Реализация предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта Программы «Формирование современной городской среды» в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Колобовского городского поселения;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную Программу «Формирование современной городской среды» в соответствии с [Порядк](#Par29)ом, утвержденным постановлением администрации Колобовском городском поселении.

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству в рамках реализации муниципальной Программы «Формирование современной городской среды» в Колобовском городском поселении на 2018-2024 годы**

В соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу «Формирование современной городской среды» на территории Колобовского городского поселения в 2017 году дворовые территории, прошедшие отбор в 2017 году (исключая территории, которые были отстранены от участия в программе), но не благоустроенные в 2017 году в связи с недостаточными объемами финансирования, включаются в программу на 2018-2024 гг. в первоочередном порядке.

Для подтверждения участия в программе на 2018-2024 гг. данным дворовым территориям необходимо заполнить заявку по утвержденной форме, а также доработать заявку с целью соответствия ее требованиям программы на период 2018-2024 гг.

Общественная комиссия имеет право изменять позицию участника в списке очередности на благоустройство на основании повторной оценки участников по критериям отбора.

По результатам рассмотрения данных заявок и доработок по протоколам относительно обязательных требований программы «Формирование современной городской среды» в Колобовском городском поселении на 2018-2024 гг. будет составлен адресный перечень дворовых территорий для первоочередного благоустройства в период 2018-2024 гг.

Сообщение о дате начала и сроках подачи заявлений от участников программы размещается администрацией Колобовского городского поселения на официальном сайте администрации.

|  |  |
| --- | --- |
| №  п.п. | Адрес дворовой территории  (Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству) |
|  | п.Колобово, ул.1Фабричная, д.12 (благоустройство в 2017г. не завершено) |
|  | п.Колобово, ул. 1Фабричная, д.43 |
|  | п.Колобово, ул.Спортивная, д.16 |
|  | п.Колобово, ул.Спортивная, д.18 |
|  | п.Колобово, ул.Спортивная, д.20 |
|  | п.Колобово, ул.Молодежная, д.4/2 |
|  | п.Колобово,ул.Молодежная, д.6/1 |
|  | п.Колобово, ул.Молодежная, д.4 |
|  | п.Колобово, ул.Школьная, д.3 |
|  | п.Колобово, ул.1Фабричная, д.16 |
|  | п.Колобово, ул.1Фабричная, д.18 |
|  | п.Колобово, ул.1Фабричная д.20 |
|  | п.Колобово, ул.1Фабричная, д.22 |
|  | п.Колобово, ул.1Фабричная, д.24 |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ[[1]](#footnote-2)**

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах

в рамках реализации муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды» в Колобовском городском поселении на 2018-2024 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п.п. | Адрес общественной территории | |
|  | Ул. 1 Фабричная д.24 , д.26, д. 28 (асфальтирование общественного тротуара) | |
|  | Ул. 1 Фабричная д.43 (асфальтирование общественного тротуара) | |
|  | Школьная д.2 благоустройство территории около клуба (асфальтирование, скамейки, клумбы) | |
|  | Ул. 1 Фабричная д.6а (асфальтирование общественного тротуара) | |
|  | Пл. Зеленая (асфальтирование, установкой скамеек и урн, дополнительное озеленение территории, клумбы) | |
|  | Парк-стадион (асфальтирование танцевальной площадки с установкой скамеек, организация детской площадки, очистка пруда, дополнительное озеленение территории парка) | |
|  | Благоустройство береговой зоны р. Себирянка  ( установка освещения вдоль всей территории набережной, установка скамеек и урн, озеленение) | |
|  | Благоустройство сквера на ул. Центральная (асфальтирование, установка скамеек и урн) | |
|  | Благоустройство сквера пл. Советская (асфальтирование, установка скамеек и урн, клумбы) | |
|  | Благоустройство общественной территории п.Колобовоул.Школьная детской игровой площадкой | |
|  | Общественная территория в районе ДК Колобово к ул. Садовая | |
| 12. | | Общественная территория проезд Школьный - парковая зона (начало благоустройства – 1 этап) |

Адресный перечень

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями[[2]](#footnote-3)

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта |
|  | ИП Бубнов п.Колобово, ул.1Фабричная, д.6 |
|  | ИП Первунина, п.Колобово, пл.Зеленая |
|  | ИП Первунина, п.Колобово, ул.1Фабричная, д.22 |
|  | ИП Солодов п.Колобово, пл.Зеленая |
|  | ИП Савинова п.Колобово, ул.1Фабричная, д.43 |
|  | ИП Савинова п.Колобово, ул.1Фабричная, д.11 |
| 7. | ИП Шаровап.Колобово, ул.1Фабричная |
| 8. | «Ивсервис», п.Колобово, ул.1Зеленая |
| 9. | ПО «Шуйское райпо» п.Колобово, пл.Зеленая |
| 10. | ПО «Шуйское райпо» п.Колобово, ул.Фабричная |

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес территории |
|  | п.Колобово, ул.1Фабричная |
|  | п.Колобово, ул. Центральная |
|  | п.Колобово, ул.Полевая |
|  | п.Колобово, ул.Садовая |
|  | п.Колобово,ул.Красноармейская |
|  | п.Колобово, ул. Набережная |
|  | п.Колобово, ул. Октябрьская |
|  | п.Колобово, ул.Ивановская |
|  | п.Колобово, ул.Пролетарская |
|  | п.Колобово, ул.1Северная |
|  | п.Колобово, ул. 2 Северная |
|  | п.Колобово, ул.3Северная |
|  | п.Колобово, ул.4Северная |
|  | п.Колобово, пер.Боняковский |
|  | п.Колобово, ул.Советская |
|  | п.Колобово, ул.1Восточная |
|  | п.Колобово, ул.2 Восточная |
|  | п.Колобово, ул.3Восточная |
|  | п.Колобово, ул.4Восточная |
|  | п.Колобово, ул.1Южная |
|  | п.Колобово, ул.2Южная |
|  | п.Колобово, ул.3Южная |
|  | п.Колобово, пер.Южный |
|  | п.Колобово, ул.Текстильная |
|  | п.Колобово, ул.1Зеленая |
|  | п.Колобово, ул.2Зеленая |
|  | п.Колобово, ул.3Зеленая |
|  | п.Колобово, ул.Ген.Кузнецова |
|  | п.Колобово, ул.Пионерская |
|  | п.Колобово, ул.Фрунзе |
|  | п.Колобово, С.Калининская |
|  | п.Колобово, Н.Калининская |
|  | п.Колобово, пер.1Шуйский |
|  | п.Колобово, пер.2Шуйский |
|  | п.Колобово, пер.1Майский |
|  | п.Колобово, пер.2Майский |
|  | п.Колобово, пер.Рабочий |
|  | п.Колобово, пер.Красный |
|  | п.Колобово, ул.Западная |
|  | п.Колобово, ул.Комсомольская |
|  | п.Колобово, ул.Спортивная |
|  | п.Колобово, ул.2Фабричная |
|  | п.Колобово, ул.3Фабричная |
|  | п.Колобово, ул.4Фабричная |
|  | п.Колобово, ул.5Фабричная |
|  | п.Колобово, пер.1Больничный |
|  | п.Колобово, пер.2Больничный |
|  | п.Колобово, ул.Пушкинская |
|  | п.Колобово, ул.Лесная |
|  | п.Колобово, ул.Молодежная |
|  | п.Колобово, пер.Тезинский |
|  | п.Колобово, пер.Лесной |
|  | п.Колобово, Ковровский тракт |
|  | п.Колобово, пл.Советская |

Адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве в рамках

поддержки местных инициатив

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес территории | Вид благоустройства |
| 1 | Шуйский район, д. Мягково (ТОС «д. Мягково») | Благоустройство территории ТОС «д. Мягково»: текущий ремонт участка дороги по адресу д. Мягково |
| 2 | Шуйский район, п. Колобово, ул. 1-я Фабричная д.22, д. 24 («ТОС п. Колобово ул. 1 Фабричная д.22, д. 24») | «Благоустройство территории «ТОС п.Колобово, ул.1-я Фабричная, д.22, д.24»: текущий ремонт проездов и тротуаров по адресу п. Колобово, ул. 1-я Фабричная, д. 22, д. 24» |
| 3 | Шуйский район, с. Центральный д. 124 (инициативная группа жителей с. Центральный) | «Вместе, дружно, с оптимизмом за здоровый образ жизни!»(благоустройство территории села Центральный Шуйского района Ивановской области: установка тренажерной беседки по адресу село Центральный д. 124) |
| 4 | Шуйский район, д. Себерна (ТОС «Себерна») | Возрождение русской деревни – благоустройство деревни Себерна Шуйского района Ивановской области (ремонт грунтовой дороги, текущий ремонт территории у часовни и мемориальной стелы) |
| 5 | Шуйский район, с. Центральный д.д. №№111 и 112 (инициативная группа с. Центральный) | «ПАС!УДАР!ГОЛ! ВОЗРОДИМ В СЕЛЕ ФУТБОЛ!» Благоустройство общественной территории в с. Центральный - футбольное поле, южнее д. №№111 и 112 (установка спортивного оборудования) |
| 6 | Шуйский район, с. Центральный дд.№№1-25(местечко Боняково) (ТОС «Боняково) | «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» Благоустройство общественной территории в с. Центральный в районе домов №№ 1-25 (местечко Боняково) (текущий ремонт дороги в щебеночном исполнении) |

Приложение №2

к программе

«Формирование современной городской среды»

в Колобовском городском поселении

на 2018 - 2024 годы

**ПРИМЕРНЫЙ ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома,сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

|  |  |
| --- | --- |
| Виды работ | |
| Ремонт дворовых проездов | |
| Обеспечение освещения дворовых территорий | |
| Установка скамеек | |
|  | Скамья без спинки   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 1,5 м;  Ширина – 380 мм;  Высота - 680 мм. | |
|  | Скамья без спинки   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 2,0 м;  Ширина - 385 мм;  Высота 660 мм. | |  |  | |
|  | Скамья со спинкой   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 2,085 м;  Ширина - 770 мм;  Высота 975 мм. | |  |  | |  |  | |
| Установка урн | |
|  | Урна металлическая  «Деревянный декор»   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Высота - 665мм;  Ширина - 420 мм;  Объем: 10 л | |
|  | Урна для мусора   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Высота - 540 м  Ширина – 400 мм  Объем: 20 л | |
|  | Урна уличная   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Высота - 570 мм;  Ширина - 480 мм;  Объем: 40 л | |

Приложение №3 к муниципальной программе

**Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения на 2018-2024 годы» общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2024 годы.**

1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения» на 2018-2024 годы» общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2024 годы (далее – Порядок) разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», с учетом Методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», разработанных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

2. Организатором отбора общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2024 годы, для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения на 2018-2024 годы» является Администрация Колобовского городского поселения (далее - Администрация).

3. Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы, формируется из числа предложений граждан и организаций, отобранных Общественной комиссией рассмотрения и оценки таких предложений.

4. Под общественной территорией понимается территория муниципального образования соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория) (далее – общественная территория).

5. Сообщение о проведении отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы, публикуется в средствах массовой информации в газете «Шуйские известия» и размещается на официальном сайте администрации Колобовского городского поселения colobovo.ru.

Представление предложений гражданами и организациями

6. Предложение о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения (далее – Предложение) оформляется согласно Приложению 1 к Порядку.

7. Количество предложений от конкретного гражданина и организации не может превышать одного предложения.

8. Предложения принимаются с момента опубликования сообщения о проведении отбора общественных территорий (по п.5 Приложения №3 к Постановлению от 19.08.2017г. №210). Срок подачи предложений – период действия муниципальной программы. Очередность включения общественной территории на очередной год периода 2018-2024 определяется по дате и времени подачи заявки в соответствии с выделенными лимитами бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

9. Предложение направляется в Администрацию, по адресу: п. Колобово, ул. 1-я Фабричная, д.35 каб. №1, в рабочие дни с 9-00 до 16-00, перерыв с 13-00 до 14-00.

10. Предложение подается гражданином или организацией в Администрацию в письменной форме в срок, установленный в сообщении о проведении отбора общественных территорий.

Предложение регистрируется специалистом в день получения, который делает отметку о его получении с указанием даты и времени получения.Каждое предложение регистрируется отдельно.

Предложение, поступившее после срока, установленного в сообщении о проведении отбора общественных территорий, рассмотрению не подлежит.

Такое предложение регистрируется и возвращается гражданину или организации.

Рассмотрение и оценка предложений

11. Рассмотрение и оценка предложений проводится общественной комиссией для организации общественного обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения на 2018-2024 годы» (далее – Общественная комиссия).

12. Общественная комиссия проводит рассмотрение и оценку предложений исходя из даты представления таких предложений и при условии их соответствия установленным требованиям.

13. Предложения рассматриваются и оцениваются Общественной комиссией не позднее 3 рабочих дней с даты окончания подачи предложений.

14. По результатам рассмотрения и оценки составляется протокол рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения» на 2018-2024 годы» общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2024 годы(далее – Протокол рассмотрения и оценки).

Протокол рассмотрения и оценки содержит результаты рассмотрения предложений на соответствие установленным требованиям и порядковый номер, присвоенный каждому предложению, исходя из даты представления предложения.

В случае не соответствия предложения установленным требованиям порядковый номер такому предложению не присваивается.

В случае, если количество предложений по конкретной общественной территории превышает количество предложений по другим общественным территориям, то такой общественной территории присваивается первый номер.

В результате рассмотрения и оценки предложений осуществляется формирование адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы и включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения на 2018-2024 годы», в зависимости от присвоенного порядкового номера.

В случае, если количество общественных территорий превышает объем бюджетных денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, в адресный перечень общественных территорий включаются общественные территории в соответствии с присвоенным порядковым номером.

15. Протокол рассмотрения и оценки подписывается всеми членами Общественной комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте администрации Колобовского городского поселения colobovo.ru. и в средствах массовой информации в газете «Шуйские известия» не позднее 3 рабочих дней с момента его подписания.

16. Предложение отклоняется Общественной комиссией в случае невыполнения условия, установленного в пункте 6 Порядка.

17. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:

1) отклонены все предложения;

2) не подано ни одного предложения;

3) подано только одно предложение.

18. В случае, если по окончании срока подачи предложений подано только одно предложение, Общественная комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанное предложение.

Если предложение соответствует требованиям Порядка, общественная территория включается в адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы и включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения на 2018-2024 годы», в зависимости от присвоенного порядкового номера.

Приложение 1

к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в

муниципальную программу «Формирование современной

городской среды на территории Колобовского городского поселения на 2018-2024 годы» общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2024 годы

В случае направления предложения организацией,

предложение оформляется на ее официальном бланке

В Администрацию Колобовского городского

поселения

**Предложение**

**о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения на 2018-2024 годы»**

**общественной территории**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО гражданина/наименование организации с указанием уполномоченного лица)

предлагает включить в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения на 2018-2024 годы» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование общественной территории)

в связи с тем, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать причину необходимости благоустройства предлагаемой территории)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (ФИО)

Номер контактного телефона гражданина, организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ год

(дата направления заявки)

Приложение 4

к постановлению

от 25.03.2019 № 63

от 29.07.2019 № 151

от 29.08.2019 № 175

от 01.10.2019 № 198

**Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу**

**«Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения на 2018-2024 годы»**

Общие положения

1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения» на 2018-2024 годы» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», с учетом Методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», разработанных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

2. Организатором отбора дворовых территорий для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения на 2018-2024 годы» является Администрация Колобовского городского поселения (далее - Администрация)

3. Перечень дворовых территорий формируется из числа предложений заинтересованных лиц, отобранных Общественной комиссией по результатам рассмотрения и оценки таких предложений.

4. Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

5. Сообщение о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов публикуется в средствах массовой информации газете «Шуйские известия» и размещается на официальном сайте администрации Колобовского городского поселения colobovo.ru. .

Представление предложений заинтересованными лицами

6. Требования, предъявляемые к предложениям заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения на 2018-2024 годы» (далее – Предложения).

Предложение должно содержать:

1) Предложение о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения на 2018-2024 годы», оформленное согласно Приложению 1 к Порядку;

2) Копию протокола общего собрания собственников о выборе способа управления многоквартирным домом;

3) Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий следующую информацию:

- решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения на 2018-2024 годы»;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

- форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;

- в случае включения в перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству, оборудование автомобильной парковки, собственники принимают решение о размещении автомобилей заинтересованных лиц и гостей только на оборудованной автомобильной парковке и о запрете стоянки автомобилей на дворовой территории;

- представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке.

Указанные решения принимается 2/3 голосов от общего числа голосов всех собственников в многоквартирном доме.

7. Документы на участие в отборе дворовых территорий должны быть прошиты и пронумерованы. Копия протокола общего собрания собственников о выборе способа управления многоквартирным домом заверяется руководителем юридического лица, осуществляющего содержание и текущий ремонт общего имущества (руководителем управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, обслуживающей организации) либо уполномоченным лицом юридического лица.

8. Предложения принимаются с момента опубликования сообщения о проведении отбора дворовых территорий (по п.5 Приложения №4 к Постановлению от 19.08.2017г. №210). Срок подачи предложений – период действия муниципальной программы. Очередность включения дворовой территории на очередной год периода 2018-2024 определяется по дате и времени подачи заявки в соответствии с выделенными лимитами бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой

9. Предложение направляется в Администрацию по адресу: п. Колобово, ул. 1-я Фабричная д. 35 каб. № 1 г., в рабочие дни с 9-00 до 16-00, перерыв с 13-00 до 14-00.

10. Предложение подается представителем (представителями) заинтересованных лиц, уполномоченным(ыми) на представление предложения, в Администрацию Колобовского городского поселения в письменной форме в срок, установленный в сообщении о проведении отбора дворовых территорий.

Предложение регистрируется специалистом в день получения, который делает отметку о его получении с указанием даты и времени получения Каждое предложение регистрируется отдельно.

Предложение, поступившее после срока, установленного в сообщении о проведении отбора дворовых территорий, рассмотрению не подлежит.

Такое предложение регистрируется и возвращается представителю (представителям) заинтересованных лиц, уполномоченному(ым) на представление предложения.

Рассмотрение и оценка предложений

11. Рассмотрение и оценка предложений проводится общественной комиссией для организации общественного обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения на 2018-2024 годы» (далее – Общественная комиссия).

12. Общественная комиссия проводит рассмотрение и оценку предложений исходя из даты представления таких предложений, размера финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, количества голосов заинтересованных лиц, проголосовавших за принятие решения по вопросам п.п. 3 п. 3 Порядка, и при условии их соответствия установленным требованиям. Критерии отбора дворовых территорий изложены в Приложении №2 к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения на 2018-2024 годы.

13. Предложения рассматриваются и оцениваются Общественной комиссией не позднее 3 рабочих дней с даты окончания подачи предложений.

Общественная комиссия оценивает предложения исходя из содержания и значимости критериев, установленных в Приложении 2 к Порядку.

Использование иных критериев оценки заявок не допускается.

14. По результатам рассмотрения и оценки составляется протокол рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения на 2018-2024 годы» (далее – Протокол рассмотрения и оценки).

Протокол рассмотрения и оценки содержит результаты рассмотрения предложений на соответствие установленным требованиям и порядковый номер, присвоенный каждому предложению по количеству набранных баллов.

В случае не соответствия предложения установленным требованиям, порядковый номер такому предложению не присваивается.

В результате рассмотрения и оценки предложений осуществляется формирование адресного перечня дворовых территорий, подлежащих включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения на 2018-2024 годы», в зависимости от присвоенного порядкового номера.

В случае, если количество дворовых территорий превышает объем бюджетных денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в адресный перечень дворовых территорий включаются дворовые территории в соответствии с присвоенным порядковым номером.

15. Протокол рассмотрения и оценки подписывается всеми членами Общественной комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте администрации Колобовского городского поселения colobovo.ru. и в средствах массовой информации в газете «Шуйские известия» не позднее 3 рабочих дней с момента его подписания.

16. Предложение отклоняется Общественной комиссией в следующих случаях:

1) представления пакета документов не в полном объеме;

2) невыполнения условий, установленных в пункте 6 Порядка;

3) представления недостоверных сведений.

17. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:

1) отклонены все предложения;

2) не подано ни одного предложения;

3) подано только одно предложение.

17. В случае, если по окончании срока подачи предложений подано только одно предложение, Общественная комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанное предложение.

Если предложение соответствует требованиям Порядка, дворовая территория включается в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения на 2018-2024 годы», в зависимости от присвоенного порядкового номера.

18. По окончании выполнения работ благоустройству дворовой территории представитель (представители) заинтересованных лиц подписывает(ют) акт приема-передачи объектов внешнего благоустройства для их последующего содержания в соответствии с Приложением 3 к Порядку.

Приложение 1

к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении

дворовой территории в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды

на территории Колобовского городского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на 2018-2024 годы»

В Администрацию Колобовского городского поселения

**Предложение**

**о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения на 2018-2024 годы»**

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес МКД)

предлагают включить дворовую территорию многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на 2018-2024 годы» с выполнением следующих видов работ:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству)

Решение о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на 2018-2024 годы» принято на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме и оформлено протоколом № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

В случае, если дворовая территория будет включена/не включена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на 2018-2024 годы», прошу Вас письменно уведомить уполномоченного предстателя собственников помещений:

(ФИО представителя, адрес)

Приложение:

- копия протокола общего собрания собственников о выборе способа управления многоквартирным домом № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_ л.

- протокол общего собрания собственников помещений № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_ л.

Представитель (представители) заинтересованных лиц,

уполномоченный(ые) на представление предложений

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (ФИО)

Номер контактного телефона представителя заинтересованных лиц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ год

(дата направления заявки)

Приложение 2

к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении

дворовой территории в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды

на территории Колобовского городского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на 2018-2024 годы»

**Критерии отбора дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых территорий для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критериев отбора\* | Балл, присваиваемый в соответствии с  критерием отбора |
| 1. | Дата представления предложения заинтересованными лицами: | Присваивается в зависимости от количества дней, оставшихся до окончания приема предложений |
| 2. | Размер финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории | |
| Решение о финансовом участии заинтересованных лиц не принято | 0 |
| от 10% до 20% | 2 |
| от 21% до 30% | 4 |
| свыше 30% | 3 |
| 4. | Количество голосов заинтересованных лиц, проголосовавших за принятие решения по вопросам п.п. 3 п. 3 Порядка | |
|  | 2/3 | 1 |
|  | Более чем 2/3, но менее 90% | 4 |
|  | Более 90% | 6 |

\*Определяется на основании протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

Приложение 3

к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении

дворовой территории в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды

на территории Колобовского городского поселения

на 2018-2024годы»

**АКТ**

**приема-передачи объектов внешнего благоустройства для их**

**последующего содержания**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Администрация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (далее – Заказчик) и представитель (представители) заинтересованных лиц - собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_, д. \_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Ф.И.О. представитель (представители) заинтересованных лиц)

действующий (ие) на основании протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г. № \_\_\_, (далее - Собственник), составили настоящий акт о том, что Заказчик передает выполненные в рамках муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения» на 2018-2024 годы», а Собственник принимает:

1. Объекты благоустройства дворовых территорий:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указываются все объекты благоустройства, выполненные в рамках мероприятий)

2. Объекты общего пользования, передаваемые для дальнейшей эксплуатации:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указываются элементы малых архитектурных форм, детское игровое и спортивное оборудование, парковочные карманы и т.д.)

Объекты, указанные в пунктах 1, 2 настоящего акта приема-передачи объектов благоустройства, подлежат содержанию и текущему ремонту собственниками помещений в многоквартирном доме в установленном законом порядке.

**Подписи сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Собственник |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

М.П.

Приложение 5

к постановлению администрации

Колобовского городского поселения

от\_25.03.2019№ 63

от 29.07.2019 № 151

от 29.08.2019 № 175

от 01.10.2019 № 198

**Порядок общественного обсуждения**

**проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения на 2018-2024 годы»**

1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения на 2018-2024 годы» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», с учетом Методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» разработанных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения на 2018-2024 годы».

3. Цель настоящего Порядка - вовлечение граждан и организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения на 2018-2024 годы».

4. Организацию и проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения» на 2018-2024 годы» осуществляет Администрация Колобовского городского поселения (далее – Администрация).

5. Общественное обсуждение проводится в форме обсуждения через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» путем размещения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения» на 2018-2024 годы» на официальном сайте администрации Колобовского городского поселения в разделе «Формирование современной городской среды».

6. С целью организации и проведения общественного обсуждения Администрация размещает в средствах массовой информации в газете «Шуйские известия» и на официальном сайте администрации Колобовского городского поселения colobovo.ru не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала общественного обсуждения уведомление о проведении общественного обсуждения.

В уведомлении указываются:

- наименование проекта - проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения» на 2018-2024 годы»;

- срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания и предложения по проекту;

- форма предоставления замечаний и предложений по проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения» на 2018-2024 годы» (Приложение 1);

- адрес и время приема замечаний и предложений;

- телефон, почтовый адрес и электронный адрес контактного лица по вопросам подачи замечаний и предложений;

- иная информация, относящаяся к проведению общественного обсуждения.

Одновременно с уведомлением проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения» на 2018-2024 годы» размещается на официальном сайте администрации Колобовского городского поселения colobovo.ru в разделе «Формирование современной городской среды».

7. Срок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения на 2018-2024 годы» составляет не менее 30 дней со дня опубликования уведомления.

8. Не позднее чем за 14 дней до проведения общественного обсуждения, с целью обеспечения квалифицированного участия, на официальном сайте администрации Колобовского городского поселения colobovo.ru в разделе «Формирование современной городской среды» Администрация публикует достоверную и актуальную информацию о проекте по благоустройству общественной территории и дворовых территорий, результатах предпроектного исследования, а также сами проекты благоустройства.

9. Граждане и организации вносят предложения и замечания к проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения» на 2018-2024 годы», к проекту по благоустройства общественной территории и дворовых территорий со дня официального опубликования уведомления об общественном обсуждении.

10. Предложения и замечания составляются по форме согласно Приложению 1 к Порядку и направляются посредством почтовой связи, факсимильной связи, электронной почтой по адресу: п. Колобово, ул. 1-я Фабричная д. 35 каб. № 1, представляются лично по адресу: п. Колобово, ул. 1-я Фабричная д. 35 каб. № 1.

11. Предложения и замечания подлежат регистрации. Анонимные предложения не регистрируются и не учитываются.

12. Предложения и замечания, внесенные в период проведения общественного обсуждения, направляются Администрацией в Общественную комиссию для организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения» на 2018-2024 годы» (далее – Общественная комиссия) на следующий рабочий день после окончания срока проведения общественного обсуждения.

13. Полученные Комиссией предложения и замечания рассматриваются членами Комиссии в течение 2 рабочих дней с даты их получения.

По итогам рассмотрения предложений и замечаний, поступившим в период проведения общественного обсуждения, оформляется протокол по форме согласно Приложению 2 к Порядку. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, принимавшими участие в рассмотрении предложений и замечаний.

14. Отчет и видеозапись по итогам общественного обсуждения публикуется в течении 14 дней после окончания сроков проведения обсуждения на официальном сайте администрации Колобовского городского поселения в разделе «Формирование современной городской среды».

15. В течении 5 дней после проведения общественных обсуждений гражданам предоставляется возможность внести свои предложения и дополнения к представленному проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения» на 2018-2024 годы», проекту по благоустройству общественной территории и дворовых территорий.

Такие предложения направляются посредством почтовой связи, факсимильной связи, электронной почтой по адресу: п. Колобово, ул. 1-я Фабричная д. 35 каб. № 1, представляются лично по адресу: п. Колобово, ул. 1-я Фабричная д. 35 каб. № 1, через специальную форму, созданную на сайте проекта, принимаются при личном приеме в Администрации.

16. В случае поступлений дополнительных предложений и замечаний Комиссия рассматривает поступившие предложения и замечания в течение 2 дней, по итогам рассмотрения составляется протокол о рассмотрении предложений и замечаний, поступивших после проведения общественных обсуждений по форме согласно Приложению 2 к Порядку.

17. Публикация утвержденной муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Колобовского городского поселения на 2018-2024 годы», итоговых версий проектов по благоустройству общественной территории и дворовых территорий с пояснениями о том, какие изменения по итогам общественных обсуждений были внесены в проекты и каким образом учтено мнение граждан осуществляется на официальном сайте администрации Колобовского городского поселения colobovo.ru в разделе «Формирование современной городской среды» в течении 10 дней после проведения общественного обсуждения.

18. При необходимости и в особо спорных случаях общественные обсуждения проводятся повторно, до достижения консенсуса между всеми заинтересованными сторонами.

Приложение 6

к постановлению администрации

Колобовского городского поселения

От25.03.2019 № 63

От 29.07.2019 № 151

От 29.08.2019 № 175

От 01.10.2019 № 198

**Порядок**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных**

**лиц, направляемых на выполнение дополнительного**

**перечня работ по благоустройству дворовых территорий,**

**и механизм контроля за их расходованием**

1.Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселения в рамках подлежащей утверждению Администрацией Колобовсокго городского поселения в установленном порядке муниципальной программы формирования современной городской среды (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием.

2. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3.Под представителем заинтересованных лиц понимается физическое или юридическое лицо, определенное решениями общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, оформленными протоколами общего собрания собственников (далее - Представитель заинтересованных лиц).

4. Финансовое участие - привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Под формой финансового участия заинтересованных лиц понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (в случае принятия соответствующего решения Правительством Ивановской области);

- минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном Правительством Ивановской области.

При этом доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территорий - не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

5. Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, оформленными соответствующими протоколами, и решениями собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории.

6. Для целей финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории уполномоченное лицо открывает счет в российской кредитной организации (банковское учреждение) и направляет ее реквизиты в администрацию Колобовского городского поселения для размещения в сети «Интернет» на официальной интернет - странице в разделе «Формирование комфортной городской среды» по адресу: http://colobovo.ru/formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy.html

7.Заинтересованные лица, желающие финансово поучаствовать в благоустройстве дворовой территории, перечисляют денежные средства по реквизитам с указанием в назначении платежа номера дома и улицы муниципального образования.

8.Финансовое участие граждан может быть также организовано посредством сбора денежных средств физических лиц с ведением соответствующей ведомости представителем управляющей организации либо путем предоставления рассрочки платежа и включения необходимой суммы в ежемесячный платежный счет на оплату жилищно-коммунальных услуг. Впоследствии уплаченные средства собственников помещений в многоквартирных домах также вносятся на счет, открытый уполномоченным предприятием, с указанием в назначении платежа номера дома и улицы муниципального образования.

9.Финансовое участие заинтересованных лиц может быть подтверждено путем предоставления в общественную комиссию копий платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый уполномоченным предприятием, копии ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый уполномоченным предприятием.

10. Условия аккумулирования и расходования средств:

10.1. Уполномоченное предприятие ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в адрес общественной комиссии, а также в администрацию поселения для размещения в сети «Интернет» на официальной интернет - странице в разделе «Формирование комфортной городской среды» по адресу: http://colobovo.ru/formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy.html.

10.2.Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями договора (соглашения) на выполнение работ по благоустройству дворовой территории.

10.3. Уполномоченное предприятие осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетные счета подрядных организаций, открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по благоустройству дворовой территории с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

11.Контроль за соблюдением условий настоящего Порядка:

11.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется органом муниципального финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством.

11.2. Уполномоченное предприятие обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам пропорционально внесенным средствам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур (в случае отказа собственников МКД финансирования дополнительных объемов работ по данному мероприятию);

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории по вине подрядной организации;

- непредставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством».

**Порядок аккумулирования и расходования средств граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, поддержавших проект, и иных внебюджетных источников, направляемых на реализацию проектов развития территорий Колобовского городского поселения, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)**

Аккумулирование инициативных платежей выполняется исполнителями мероприятия подпрограммы как главными администраторами доходов бюджета Колобовского городского поселения на едином счете бюджета по кодам бюджетной классификации доходов:

93320405099130000150 "Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений";

93320705030130000150 "Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений";

Средства, поступающие на счет, имеют статус безвозмездных поступлений и оформляются договорами пожертвования.

Расходование средств осуществляется в соответствии с заключенными контрактами в рамках [законодательства](garantF1://70253464.2) Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Приложение 7

к постановлению администрации

Колобовского городского поселения

от\_25.03.\_2019г № 63

от 29.07.2019 № 151

от 29.08.2019 № 175

от 01.10.2019 № 198

# Порядок инвентаризации уровня благоустройства территории Колобовского городского поселения

# 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок инвентаризации уровня благоустройства территории Колобовского городского поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии с [постановлением](garantF1://71509392.0) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", [приказом](garantF1://71550768.0) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 N 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2024 годы", в целях формирования муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы и определяет процедуру проведения инвентаризации территории Колобовского городского поселения соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее - дворовые территории), уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Колобовского городского поселения (далее - территория индивидуальной жилой застройки).

1.2. Основными целями инвентаризации являются:

а) определение текущего состояния всех дворовых территорий и необходимости их благоустройства в 2018 - 2024 годы, исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

б) определение текущего состояния всех общественных территорий и необходимости их благоустройства в 2018 - 2024 годы;

в) определение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

# 2. Порядок проведения инвентаризации

2.1. Инвентаризация проводиться Колобовским городским поселением в срок до 1 ноября 2017 года в соответствии с графиком проведения инвентаризации, утвержденным постановлением Администрации Колобовского городского поселения (далее - график).

В графике указывается дата, время и место проведения инвентаризации.

2.2. График не позднее 5 рабочих дней с момента утверждения размещается на официальном сайте администрации Колобовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, доводится до управляющих организаций, ТСЖ.

2.3. Информация о датах проведения инвентаризации дворовых территорий размещается на информационных досках многоквартирных жилых домов (далее - МКД), местах общего пользования в районах индивидуальной застройки не менее чем за 5 рабочих дней до даты инвентаризации.

2.4. Инвентаризация осуществляется инвентаризационной комиссией, создаваемой администрацией Колобовского городского поселения. Состав комиссии, порядок ее формирования и деятельности определяется постановлением Колобовского городского поселения.

Для участия в инвентаризации с учетом вида инвентаризуемой территории приглашаются:

собственники помещений в МКД или их представители, лица, ответственные за управление и содержание общего имущества МКД с учетом выбранного способа управления МКД;

представители организаций, осуществляющих управление МКД, территории которых подлежат инвентаризации;

лица либо представители лиц, в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находятся территории;

представители территориального общественного самоуправления;

представители заинтересованных общественных организаций, политических партий и движений, объединений предпринимателей и иных лиц.

2.5. Инвентаризация проводится путем комплексного обследования дворовых территорий, общественных территорий, расположенных на них элементов, территории индивидуальной жилой застройки, по результатам которого составляются:

а) паспорт благоустройства по форме согласно [приложению 1](#sub_11010) к настоящему Порядку;

2.6. Копия паспорта благоустройства в течение 10 календарных дней с даты окончания инвентаризации, указанной в графике инвентаризации, в обязательном порядке комиссией передается представителю заинтересованных лиц и в управляющую организацию.

2.7. На основании паспорта, разработанного в соответствии с Приложением 1 настоящего Порядка, Администрацией Колобовского городского поселения формируются:

1) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018 - 2024 годы, исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

2) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018 - 2024 годы (далее - адресные перечни);

3) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории;

2.10. Адресные перечни, сформированные по результатам проведения инвентаризации, учитываются при разработке муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы.

2.11. На основании паспорта благоустройства территории индивидуальной жилой застройки Администрацией Колобовского городского поселения с собственниками (пользователями) жилых домов и земельных участков, расположенных на территории индивидуальной жилой застройки, не позднее 2024 года заключаются соглашения о благоустройстве такой территории в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных решением Совета Колобовскогогородского поселения.

2.12. В ходе проведения инвентаризаций необходимо определить границы дворовой и общественной территории. При определении границ территории целесообразно учитывать границы сформированных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, а также границы участков, предусмотренных проектами межевания территории.

2.13. При осмотре дворовой территории рекомендуется обеспечить участие собственников помещений в МКД или их представителей, лиц, ответственных за управление и содержание общего имущества МКД с учетом выбранного способа управления МКД.

2.14. При определении границ дворовой территории не допускается пересечение границ с другими территориями или установление границ, приводящее к образованию бесхозяйных объектов.

2.15. В ходе проведения инвентаризации необходимо описать все элементы благоустройства, расположенные в пределах дворовой территории.

2.16. По итогам проведения инвентаризации дворовой территории необходимо получить следующее:

схематичное изображение дворовой территории с расположенными на ней МКД, хозяйственными постройками и иными объектами с указанием расстояний и размеров, позволяющих определить место и площадь объекта (дворовой территории), подлежащего благоустройству;

перечень адресов многоквартирных домов, образующих дворовую территорию;

перечень нежилых объектов капитального строительства, сооружений, расположенных в границах дворовой территории;

площадь дворовой территории в квадратных метрах;

площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории;

информацию о правообладателях земельных участков, находящихся в границах дворовой территории. В случае если земельный участок относится к общему имуществу собственников помещений в МКД, рекомендуется указать об этом, не перечисляя собственника каждой квартиры, расположенной в таком многоквартирном доме;

дату и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны), дату и время актуализации информации.

2.17. Инвентаризация общественной территории проводится в отношении общественной территории, расположенной на территории Колобовского городского поселения, в том числе являющейся объектом муниципального имущества муниципального образования.

2.18. По итогам проведения инвентаризации общественной территории необходимо получить следующие характеристики:

координаты центра общественной территории и координаты границы общественной территории в местной системе координат, а также географическую широту и долготу;

вид общественной территории (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий);

площадь общественной территории в квадратных метрах;

площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории;

информацию о правообладателях земельных участков, образующих общественную территорию;

дату и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны).

Приложение 1  
к [Порядку](#sub_100)  
инвентаризации уровня благоустройства  
территории Колобовского городского поселения

ПАСПОРТ

благоустройства Колобовского городского поселения по состоянию на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

I. Дворовые территории

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | | Единица измерения | Значение показателя |
| 1. | | Количество дворовыхтерриторий | единиц |  |
| 2. | | Площадь дворовых территорий | кв.метров |  |
| 3. | | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц |  |
| 4. | | Площадь благоустроенныхдворовых территорий | кв.метров |  |
| 5. | | Доляблагоустроенныхдворовых территорий в общемколичестведворовых территорий | процентов |  |
| 6. | | Общаячисленностьнаселения муниципального образования | тыс. человек |  |
| 7. | | Численность населения,проживающегов жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. человек |  |
| 8. | | Долянаселения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми  территориями, в общей численности населения муниципального образования | процентов |  |
| 9. | | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения, всего | единиц |  |
|  | | том числе: |  |  |
|  | | Спортивных площадок | единиц |  |
|  | | детских площадок | единиц |  |
|  | | Иных площадок | единиц |  |

II. Общественные территории

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1. | | Количество общественных территорий, всего | единиц |  |
|  | | в том числе: |  |  |
|  | | парков | единиц |  |
|  | | скверов | единиц |  |
|  | | площадей | единиц |  |
|  | | иных территорий | единиц |  |
| 2. | | Площадь общественных территорий, всего | кв.метров |  |
|  | | в том числе: |  |  |
|  | | парков | кв.метров |  |
|  | | скверов | кв.метров |  |
|  | | площадей | кв.метров |  |
|  | | иных территорий | кв.метров |  |
| 3. | | Количество благоустроенных общественных территорий, всего | единиц |  |
|  | | в том числе: |  |  |
|  | | парков | единиц |  |
|  | | скверов | единиц |  |
|  | | площадей | единиц |  |
|  | | иных территорий | единиц |  |
| 4. | | Площадь благоустроенных общественных территорий, всего | кв.метров |  |
|  | | в том числе: |  |  |
|  | | парков | кв.метров |  |
|  | | скверов | кв.метров |  |
|  | | площадей | кв.метров |  |
|  | | иных территорий | кв.метров |  |
| 5. | Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий | | процентов |  |
| 6. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на1жителя муниципального образования | | кв.метров |  |
| 7. | Площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, всего | | кв.метров |  |
|  | в том числе: | |  |  |
|  | парков | | кв.метров |  |
|  | скверов | | кв.метров |  |
|  | площадей | | кв.метров |  |
|  | иных территорий | | кв.метров |  |
| 8. | Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в общем количестве общественных территорий | | процентов |  |

III. Территория индивидуальной жилой застройки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1. | Количество индивидуальных жилых домов, расположенных на территории индивидуальной жилой застройки, всего | штук |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | количество индивидуальных жилых домов, уровень благоустройства которых соответствует требованиям правил благоустройства | штук |  |
|  | количество индивидуальных жилых домов, уровень благоустройства которых не соответствует требованиям правил благоустройства | штук |  |
| 2. | Количество индивидуальных жилых домов, подлежащих благоустройству не позднее 2020года | штук |  |

Дата проведения инвентаризации - "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Члены инвентаризационной комиссии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Фамилия, имя, отчество члена  инвентаризационной комиссии | Подпись |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Приложение № 4 к муниципальной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы** «**Формирование современной городской среды Колобовского городского поселения на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1 | | | | | | |
| 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов | Администрация Колобовского городского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области | 2018 | 2024 | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Благоустройство | Показатель 1 (Наименование) Показатель 2 (Наименование) … |
| 2. 2. Благоустройство общественных территорий | Администрация Колобовского городского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области | 2018 | 2024 | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство | Показатель 1 (Наименование) Показатель 2 (Наименование) … |
| … |  | 2019 |  |  | Благоустройство общественной территории п. Колобово, ул. Школьная детской игровой площадкой |  |
| 2020 |  |  | Благоустройство  Общественной территории п. Колобово, площадь Зеленая  Благоустройство  Общественной территории в районе ДК Колобово к ул. Садовая |  |
| 2021 |  |  | Благоустройство общественной территории парк-стадион п. Колобово (установка спортивной площадки и оборудования) |  |
|  |  | 2023 |  |  | Благоустройство общественной территории п. Колобово проезд Школьный –парковая зона (начало благоустройства- 1 этап) |  |
| 3. .Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив | Администрация Колобовского городского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области | 2021 | 2024 | Повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание санитарного и эстетического состояния территорий | Возрождение русской деревни- благоустройство деревни Себерна Шуйского района Ивановской области (ремонт грунтовой дороги, текущий ремонт территории у часовни и мемориальной стелы) |  |
|  | 2022 | 2024 | Повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание санитарного и эстетического состояния территорий | «Вместе, дружно, с оптимизмом за здоровый образ жизни!»(благоустройство территории села Центральный Шуйского района Ивановской области: установка тренажерной беседки по адресу село Центральный д. 124) |  |
|  |  | 2023 | 2024 | Повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание санитарного и эстетического состояния территорий | «ПАС!УДАР!ГОЛ! ВОЗРОДИМ В СЕЛЕ ФУТБОЛ!» Благоустройство общественной территории в с. Центральный - футбольное поле, южнее д. №№111 и 112 (установка спортивного оборудования) |  |
|  |  | 2023 | 2024 | Повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание санитарного и эстетического состояния территорий | «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» Благоустройство общественной территории в с. Центральный в районе домов №№1-25 (местечко Боняково), (текущий ремонт дороги в щебеночном исполнении) |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение (оценка) реализации муниципальной подпрограммы

«Формирование современной городской среды» в Колобовском городском поселении на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды Колобовского городского поселения на 2018-2024 годы | Местный бюджет | 260387,71 | 1842,11 | 2631,58 | 119066,90 | 47760,00 | 318988,87 | 0,00 |
| Бюджет Ивановской области | 68618,54 | 35000,00 | 43903,59 | 631017,31 | 845749,97 | 40404,04 |  |
| Федеральный бюджет | 911646,35 | 3465000,00 | 4346455,45 | 3167999,89 | 0,00 | 4000000,00 | 0,00 |
| Средства собственников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82289,75 | 101490,00 | 232531,52 | 0,00 |
| ИТОГО | 1240652,60 | 3501842,11 | 4392990,62 | 4000373,85 | 994999,97 | 4591924,43 | 0,00 |

1. Данный перечень является ориентировочным и подлежит уточнению [↑](#footnote-ref-2)
2. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателе формируется по итогам инвентаризации. [↑](#footnote-ref-3)